Documento de Solicitud de Ofertas

Para la Contratación de Obras

Con enfoque Internacional

Contratación de:

Construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez

Operación:	Programa de Desarrollo Económico Sostenible (PRODES): Construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO).

Título del contrato:	Construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.

Proceso No.: 	AMNA-CUBO-001

Contratante: 	Ayuntamiento Municipal de Nagua.

País: 				República Dominicana

Fecha de emisión: 	16 DE JUNIO 2026

DOCUMENTO DE ADQUISICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Índice General

PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS	3

Sección I.	Instrucciones a los oferentes (IAO)	6

Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)	35

Sección III.	Criterios de Evaluación	42

Sección IV.	Formularios de la SDO	55

Sección V.	Países Miembros del Banco	101

Sección VI.	Prácticas Prohibidas	102

SEGUNDA PARTE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	104

Sección VII.	Especificaciones Técnicas.	105

TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES	108

Sección VIII.	Modelo de Contrato	109

PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS

- Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)

Índice

A.	Generalidades	06

1.	Definiciones	06

2.	Alcance de la SDO	06

3.	Fuente de los fondos	07

4.	Prácticas Prohíbidas	07

5.	Oferentes elegibles.	07

6.	Disposiciones a los Oferentes	10

B.	Documentos de SDO	11

7.	Secciones del documento de SDO	11

8.	Aclaraciones sobre el Documento de SDO y régimen de comunicaciones	11

9.	Modificación del documento de SDO	12

C.	Preparación de las Ofertas	12

10.	Costo de participación en la SDO	13

11.	Idioma de la Oferta	13

12.	Documentos que conforman la Oferta	13

13.	Carta de presentación de la Oferta y formularios	14

14.	Ofertas alternativas	14

15.	Precios de la oferta	15

16.	Ajuste de Precios	15

17.	Monedas de la Oferta y de pago	16

18.	Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente	16

19.	Documentos que componen la Oferta Técnica	16

20.	Sub contratación	16

21.	Período de validez de las Ofertas	17

22.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato	28

D.	Presentación y apertura de las Ofertas	20

23.	Formato de la Oferta	20

24.	Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Ofertas	20

25.	Plazo para la Presentación de las Ofertas	21

26.	Ofertas Tardías	21

27.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	22

28.	Recepción y Apertura de las Ofertas	22

E.	Evaluación y comparación de ofertas	23

29.	Confidencialidad	23

30.	Aclaración de las Ofertas	24

31.	Desviaciones, reservas u omisiones	24

32.	Determinación de cumplimiento de ofertas	25

33.	Inconformidades no significativas	26

34.	Corrección de errores aritméticos	26

35.	Evaluación de las Ofertas	27

36.	Comparación de las Ofertas	28

37.	Ofertas Anormalmente Bajas, desequilibradas o con pagos iniciales abultados	28

38.	Calificación del oferente y oferta más conveniente	28

39.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta o rechazar alguna o todas las Ofertas			29

40.	Notificación  de Intención  de Adjudicar  el Contrato	29

41.	Plazo suspensivo y quejas relacionadas con las adquisiciones	30

F.	Adjudicación de la SDO	32

42.	Criterios de adjudicación	32

43.	Garantías	33

44.	Firma del contrato	33

45.	Conciliador	34

Instrucciones a los oferentes (IAO)

| Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |
| - Definiciones |  | Las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato contenidas en la Sección VIII, en los DDL se identifican definiciones adicionales en caso de existir. |
| - Alcance de la SDO |  | El Contratante, identificado en los DDL, invita a presentar ofertas para la construcción de las obras, que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de SDO y plazo máximo para la terminación de las obras. |
|  |  | Para todos los efectos de este documento SDO: - La expresión “por escrito” significa comunicado en forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, fax, o, si así está indicado en los IAO 8.6, distribuido o recibido mediante el sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el Contratante) con acuse de recibo; - Si el contexto así lo requiere, los vocablos en “singular” abarcan el “plural” y viceversa; - “Día” significa día calendario, salvo indicación de que se trata de un “día hábil”. Son días hábiles todos los días laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario; - “ASSS” es un acrónimo que significa medidas ambientales, sociales, de salud y seguridad (incluyendo Violencia por Motivos de Género (VMG) y Violencia y Acoso en el Mundo Laboral (VAML)). El acrónimo refiere a las medidas de mitigación contenidas en las diez normas de desempeño ambiental y social, definidas en la Política de Sostenibilidad del BCIE. - “Violencia por Motivos de Género (VMG)” significa lo siguiente: Aquellos actos perjudiciales dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género. El término destaca cómo las desigualdades estructurales de poder basadas en el género exponen especialmente a las mujeres a diversas formas de violencia, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad - “Violencia y Acoso en el Mundo Laboral (VAML)” se define como: cualquier forma de comportamiento abusivo, intimidatorio, humillante o violento que se produce en el entorno laboral y que pueda causar un daño físico, psicológico, sexual (incluye temas de acoso, abuso y explotación sexual) o económico, afectando la salud física, mental o emocional de las personas trabajadoras. - “Disposición final” se define como la gestión integral de los residuos desde la generación hasta la disposición final adecuada y de menor impacto para el ambiente y la sociedad. - “Personal del Contratista”: Se define en la cláusula y 1.1(ii) de las CGC - “Personal del Contratante”: Se define en la cláusula y 1.1 (jj) de las CGC - Una lista no exhaustiva de comportamientos que constituyen acoso, abuso y explotación sexual se anexa al formulario de Normas de Conducta en la Normas de Conducta en la Sección IV. |
| - Fuente de los fondos |  | - El Prestatario ha recibido o ha solicitado financiamiento del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de SDO. |
|  |  | - Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista para ejecutar obras podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Contratante. |
| - Prácticas Prohibidas |  | - El Banco exige el cumplimiento de su Política Antifraude, Anticorrupción y otras Prácticas Prohibidas y su normativa relacionada, conforme se establece en la Sección VI. |
| - Oferentes elegibles. |  | Un oferente y todas las partes que constituyen el oferente, los bienes y servicios conexos que provean podrán ser originarios de países miembros y no miembros del Banco. Los países miembros del Banco se detallan en la Sección V. Será restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en los DDL. |
|  |  | No podrá ser precalificado para la adjudicación de contratos financiados por el Banco, presentar ofertas a tales efectos ni recibir la adjudicación de dichos contratos, así como tampoco ser sujetos de ampliaciones de contratos, recibir cualquier beneficio, financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco durante el período en que se encuentre vigente la sanción, un Oferente que haya sido sancionado conforme a la Política Antifraude, Anticorrupción y otras Prácticas Prohibidas del BCIE y su normativa relacionada, así como los sancionados por las organizaciones indicadas en los IAO 5.3. |
|  |  | La lista de las instancias y organizaciones cuyas sanciones son reconocidas por el BCIE y su dirección electrónica que se indica en los DDL |
|  |  | Los oferentes de un país, al igual que bienes suministrados desde dicho país, no serán elegibles cuando en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras o servicios de ese país, o prohíba todo pago a ese país o cualquier persona o entidad en ese país. |
|  |  | Ningún Oferente podrá tener conflictos de interés en el proceso de presentación de ofertas. Cualquier Oferente que se determine que tiene conflictos de interés será descalificado. A los fines de esta SDO, se considerará que un Oferente tiene conflictos de interés si: - Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en común (aplica también para los miembros de un APCA, independientemente de su condición de liderazgo); - Recibe o ha recibido subsidios directos o indirectos de otro Oferente; - Tiene el mismo representante legal que otro Oferente; - Tiene una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que lo coloca en una posición de influir en la oferta de otro Oferente, o de influir en las decisiones del Contratante en relación con este proceso de SDO; - Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes y servicios conexos que constituyen el objeto de la Oferta; - Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario para la ejecución del Contrato; - Proveerá bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría que resulten o estén directamente relacionados con servicios de consultoría para la preparación o implementación del proyecto especificado en la IAO 2.1 que fue provisto o fuera provisto por cualquier filial que directa o indirectamente controle, sea controlada por esa firma o esté bajo su control común, - El oferente es una empresa que suministra Bienes, Obras o Servicios distintos Consultoría como resultado o estén directamente relacionados con los Servicios de Consultoría que proporcionó para la preparación o ejecución de un proyecto relacionado a esta SDO. El término “empresa” anterior, incluye compañías afiliadas que la controlan o que la empresa controla, directa o indirectamente, o que se encuentran ambas bajo un control conjunto o controlado por los mismos Beneficiarios Finales. El término Beneficiarios Finales se refiere a la(s) principal(es) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que en definitiva son propietarios o controla(n) a una contraparte y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una operación; incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona u otra estructura jurídica. No se aplicará esta disposición en un proceso en el que diversas empresas en conjunto cumplan las obligaciones del contratista en el marco de un contrato llave en mano o de diseño y construcción. - Tenga una relación comercial o familiar (hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) con algún miembro del personal del Prestatario o con cualquier otra persona que represente o actué en nombre del Prestatario y que: - Participe directa o indirectamente en la preparación de los Documentos de Adquisición o las especificaciones del contrato, o en el proceso de selección y evaluación de dicho contrato; o que - Participe en la ejecución o supervisión de dicho contrato, a menos que el conflicto derivado de la mencionada relación hubiera sido resuelto de una manera aceptable para el Banco (de conformidad con los sus lineamientos internos) y así se mantenga durante todo el proceso de adquisición y ejecución del contrato. Para efectos de esta cláusula el término “Relación Comercial” comprende las relaciones de negocios de socios/accionistas de una empresa u otra estructura jurídica. - Todos aquellos que presentan más de una oferta, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en este documento de SDO. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. - Cumpla con otra situación de conflicto de interés, tal como se especifique en los DDL. |
|  |  | Una empresa que sea oferente (ya sea individualmente o como integrante de una APCA) no podrá participar como oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la empresa en cuestión. Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. |
|  |  | Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para presentar ofertas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. |
|  |  | Los oferentes deberán presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere satisfactorias, de conformidad con lo indicado en la IAO 12.1 |
|  |  | Los Oferentes que sean instituciones o empresas de propiedad estatal del país del contratante podrán ser elegibles para competir y recibir la adjudicación de uno o más Contratos únicamente si pueden establecer, de modo aceptable para el Banco, que: - Son legal y financieramente autónomas; - Operan en el país del prestatario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; - No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante. |
|  |  | Puede ser Oferente una entidad privada o una empresa o institución/empresa propiedad del Estado del país del Contratante, con sujeción a lo dispuesto en la IAO 5.9 o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("APCA") a través de un convenio existente o con la intención de celebrar un convenio de esta índole expresada en una carta de intención. En el caso de una APCA, todos los miembros deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución de la totalidad del Contrato de conformidad con los términos de este. La APCA designará un Representante que estará facultado para llevar adelante todas las actividades en nombre y representación de todos y cada uno de los miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de que el Contrato sea adjudicado al APCA, durante su ejecución. |
| - Disposiciones a los Oferentes |  | Cuando se seleccione como oferta más conveniente una oferta presentada por un oferente originario de un país no miembro del BCIE se verificará si existe alguna oferta dentro de un rango de hasta 15% arriba de la oferta seleccionada, presentada por uno o más oferentes originarios de países socios del BCIE. En caso afirmativo, el Contratante dará la posibilidad a la segunda oferta más baja para que iguale su oferta económica a la de la oferta inicialmente seleccionada como la más conveniente, en caso de igualar dicha oferta, ésta será considerada como la oferta más conveniente. Si la negociación anterior fracasa, el Contratante procederá a efectuar igual negociación con el siguiente oferente que se encuentre en el rango definido y así hasta agotar los oferentes que fueron ubicados en dicho rango. Durante la negociación, el oferente deberá demostrar tanto su capacidad como su compromiso para cumplir con los Especificaciones Técnicas indicados en la Sección VII al nuevo precio ofertado, quedando sujeto al resultado del análisis de ofertas anormalmente bajas y/o desequilibradas. Esta disposición aplicará a las licitaciones internacionales exceptuando los casos en que exista restricción relacionada al origen de los oferentes, lo cual estará detallado en el numeral 5.1 de los DDL. Para efectos de aplicación de esta cláusula, los países miembros del Banco son los indicados en la Sección V de este documento. |
| Documentos de SDO |  |  |
| - Secciones del documento de SDO |  | El Documento de SDO consta de las ocho (08) secciones siguientes: - Instrucciones a los Oferentes (IAO), - Datos de Licitación (DDL), - Criterios de Evaluación, - Formularios de SDO - Países miembros del Banco - Prácticas prohibidas - Especificaciones Técnicas. - Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y Formularios del Contrato. Estas secciones deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con las IAO 9. |
|  |  | El Contratante no se responsabiliza por la integridad documento de SDO y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en aviso del proceso |
|  |  | Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el documento de SDO. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de SDO podría traer como consecuencia el rechazo de su oferta. |
| - Aclaraciones sobre el Documento de SDO y régimen de comunicaciones |  | Todo oferente que requiera alguna aclaración del documento de SDO deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección que se suministra en los DDL, o plantear sus inquietudes en la reunión previa o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicará en los DDL. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando la reciba antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas y dentro del periodo establecido en los DDL. En caso de que la aclaración llevara aparejados cambios al documento de SDO, el Contratante lo modificará siguiendo el procedimiento que se describe en la IAO 9. Así mismo, el plazo para que el Contratante, responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en los DDL. |
|  |  | El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. |
|  |  | El Contratante autorizará el ingreso del Oferente y cualquier miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para su inspección, pero solo con la condición expresa de que el Oferente, su personal y sus agentes liberarán y eximirán al Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otro daño, pérdida, costo y gasto resultantes de la inspección |
|  |  | Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione el Sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las Obras Si se ha programado visita de campo y/o reunión previa organizada por el Contratante, se proporcionarán los datos necesarios en los DDL. La reunión previa tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. La reunión previa y/o visita de campo organizada por el Contratante no podrán ser definidas como obligatorias ni será causa de descalificación de un Oferente. |
|  |  | El acta de la reunión previa, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los oferentes. |
|  |  | El canal de comunicación oficial de este proceso de SDO se apegará a lo establecido en los DDL |
| - Modificación del documento de SDO |  | Si en cualquier momento del proceso, el Contratante considera necesario enmendar el documento de SDO o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sean necesarios a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas. Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de las ofertas. |
|  |  | Toda enmienda emitida formará parte de los documentos de SDO y deberá ser comunicada por escrito a todos los oferentes que hayan obtenido el documento de SDO de acuerdo con lo establecido en IAO 8.6. |
| Preparación de las Ofertas |  |  |
| - Costo de participación en la SDO |  | El oferente asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta desde la obtención de las bases. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de SDO. |
| - Idioma de la Oferta |  | La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma oficial del contratante que se indica en los DDL. |
|  |  | Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma indicado en los IAO 11.1. Para los efectos de la interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| - Documentos que conforman la Oferta |  | La oferta debe contener los siguientes documentos: - Carta de presentación de la oferta preparada de acuerdo con la IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si hubiera pagadas o por pagarse a agentes u otra parte relacionada con esta oferta. - Lista de cantidades y sus precios unitarios o calendario de actividades, conforme a los IAO 13 y IAO 15, según se especifique en los DDL. - Garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato o declaración de mantenimiento de oferta, conforme a lo dispuesto con la IAO 22. - Oferta alternativa si esta fuera permitida de acuerdo con la IAO 14. - Autorización: Confirmación escrita por la que sea autoriza al firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad con la IAO 23.3 y 23.4, acompañado de copia simple del documento de identificación vigente del signatario de la oferta. - Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente reúne las condiciones para presentar una Oferta; - Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la IAO 18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para ejecutar si se acepta la oferta. - Conformidad: Propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la IAO 19.1. - Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita en los DDL, y - Cualquier otro documento exigido en los DDL. |
|  |  | El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en los DDL. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años. |
|  |  | Además de los requisitos previstos en la IAO 12.1, las Ofertas presentadas por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto |
| - Carta de presentación de la Oferta y formularios |  | La carta de presentación de la oferta, lista de los formularios y documentos a presentar en la oferta se detallan en el numeral 12.1 de los DDL y la Sección IV Formularios, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido salvo lo dispuesto en la IAO 23.5. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información requerida. |
| - Ofertas alternativas |  | Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea de forma individual o como miembro de una APCA, salvo que en los DDL se permita la presentación de ofertas alternativas. |
|  |  | Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la terminación de las Obras, se incluirá en los DDL un enunciado en este sentido, y la metodología de evaluación de los distintos plazos se describirá en la Sección III, Criterios de Evaluación. |
|  |  | Con excepción de lo dispuesto en la IAO 14.4 que figura a continuación, los Oferentes que deseen presentar alternativas técnicas a los requisitos del documento de SDO deberán cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el documento de SDO. Deberán presentar además toda la información necesaria para que el Contratante pueda efectuar una evaluación completa de la alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante solo considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente que haya presentado la Oferta más Conveniente que se ajuste a los requisitos técnicos básicos. |
|  |  | Cuando esté especificado en los DDL, se permitirá a los Oferentes presentar soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las Obras. Tales partes se identificarán en los DDL y se describirán en la Sección VII, Especificaciones Técnicas. El método para su evaluación se establecerá en la Sección III, Criterios de Evaluación. |
| - Precios de la oferta |  | La Oferta comprenderá la totalidad de las obras especificadas en el numeral 2.1 de los DDL, sobre la base de la lista de cantidades valoradas presentada por el oferente. |
|  |  | El oferente deberá completar los precios unitarios y los precios para todas las partidas de las obras descritas en el formulario de Lista de Cantidades y sus precios unitarios (En caso de contratos basados en precios unitarios) o en el calendario de actividades (para los contratos de suma global). Se considerará que las partidas para las cuales el oferente no ha indicado precios unitarios o precios están cubiertas por los precios indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el Contratante no las pagará por separado. En caso de que el oferente presente una oferta en la cual no ha indicado precios para alguna de las partidas para efectos de evaluación se tomara en cuenta lo indicado las IAO 33.2. |
|  |  | El oferente al que se le adjudique la SDO podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, conforme a lo estipulado en los DDL. |
|  |  | Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, que se encuentren establecidos 28 días anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas, se incluirán en los precios, los precios unitarios y en el precio total de la oferta que presente el oferente |
| - Ajuste de Precios |  | Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en los DDL. Si los precios están sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, conforme a lo dispuesto en las CPC, el Oferente consignará los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de la Sección IV, "Formularios de SDO", y el Contratante puede pedir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos |
|  |  | En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en los DDL y en la sección III. |
| - Monedas de la Oferta y de pago |  | La moneda de la oferta y de pago se especifica en los DDL. Asimismo, se informa si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado. |
|  |  | El Contratante podrá requerir a los Oferentes que justifiquen, a satisfacción del Contratante, sus necesidades de pago en moneda nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en las tarifas y los precios unitarios (o suma global cuando se trate de contratos de suma global) que se indican en el cuadro de Datos de Ajuste son razonables, en cuyo caso los Oferentes presentarán un desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera |
| - Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente |  | Para establecer la Elegibilidad del oferente conforme a lo dispuesto en la IAO 5, los oferentes completarán la Carta de Presentación de la Oferta y sus anexos incluida en la Sección IV, "Formularios de SDO." Adicionalmente deberá presentar copia simple del acta de constitución del oferente (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el registro público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA se deberá presentar el acta de constitución (y sus reformas si las hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. |
|  |  | De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de Evaluación, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecución del Contrato, el oferente suministrará la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de SDO”. |
| - Documentos que componen la Oferta Técnica |  | El oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, "Formularios de SDO", con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para completarla |
| - Sub contratación |  | A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no ha previsto ejecutar ninguna parte específica de las obras mediante subcontratistas que hayan sido previamente seleccionados. |
|  |  | Los Oferentes podrán proponer la subcontratación de hasta el porcentaje del valor total del contrato o el volumen de las obras que se especifique en los DDL (Dicho porcentaje debe considerarse adicional a lo permitido para subcontratistas especializados indicado en IAO 20.3). Los subcontratistas propuestos deberán estar plenamente calificados para realizar las partes de las obras que se les asigne. Dichos subcontratistas deberán practicar la responsabilidad ambiental, social, de salud y seguridad (ASSS), según lo establecido en el contrato. La oferta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en los DDL. |
|  |  | El Oferente no podrá valerse de las calificaciones del subcontratista para solicitar la adjudicación de las Obras, a menos que el Contratante haya establecido previamente en los DDL que las partes especializadas a cargo de este último podrán ser realizadas por subcontratistas denominados en adelante “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las calificaciones del Subcontratista Especializado que proponga el oferente podrán agregarse a las calificaciones del oferente cuando dichos subcontratistas sean elegibles y han sido indicados en el TEC-5. |
| - Período de validez de las Ofertas |  | Las ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecida en el documento de SDO. Toda oferta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido. |
|  |  | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar por escrito a los oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas. El Contratante hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el contrato dentro de este plazo de validez de las ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 22, está también se prorrogará por treinta (30) días a partir de la fecha extendida de la validez de la Oferta. Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la oferta en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta. Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la oferta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado de conformidad con las IAO 22. |
|  |  | Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días después de la fecha de expiración de la validez inicial de la oferta especificada de conformidad con lo indicado en el numeral 21.1 de los DDL, el precio del Contrato se determinará de la siguiente manera: - En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL, - En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes, o - En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba. |
| - Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato |  | En los DDL se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta o bien una Declaración de Mantenimiento de la Oferta En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su oferta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en los DDL. La garantía deberá tener cualquiera de las siguientes formas, a opción del oferente: - Una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros o fianzas); - Una carta de crédito irrevocable; - Un cheque de caja o cheque certificado, o - Otra garantía definida en los DDL emitida por una institución de prestigio, Las garantías de mantenimiento de oferta y firma de contrato serán devueltas a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible una vez que el oferente seleccionado firme el contrato y provea la Garantía de Ejecución y/o Cumplimento de Contrato de conformidad con la IAO 43.1. En lugar de esta garantía, podrá requerirse que los oferentes presenten una Declaración de Mantenimiento de Oferta, aceptando que quedará imposibilitado de participar en otros procesos que realice el Contratante por un periodo de tiempo definido en los DDL, en caso de retirar sus ofertas durante el periodo de validez de las mismas, en el caso de oferentes que participen como una APCA, lo anterior aplicará a los miembros del APCA. |
|  |  | - En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: - Cuando el proceso de SDO requiera de la ampliación del período de validez de las ofertas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período, y acatando la subcláusula 22.2(f) inmediatamente abajo. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su oferta. - Deberá ser una garantía incondicional y a primer requerimiento, a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Contratante mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. - Esta garantía deberá ser emitidas por un banco o una institución financiera no bancaria (una compañía de seguros, compañía de fianzas o empresa garante) que este regulada en el país del Prestatario autorizada en virtud de las leyes locales para emitir este tipo de garantías. El emisor de esta garantía debe ser seleccionado por el Oferente. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta es emitida por una institución ubicada fuera del país del Contratante, dicha entidad deberá contar con una institución financiera corresponsal regulada en el país del Prestatario y que asegure que la garantía es válida, exigible y ejecutable en el país del Contratante. - Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios incluidos en la sección IV. - El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez de las ofertas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. - Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento de un requisito no subsanable. |
|  |  | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no está constituida legalmente como una APCA jurídicamente vinculante en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá emitir a nombre de uno o de todos los futuros miembros de la APCA conforme se consignen en la carta de intención mencionada en las IAO 13 y 23.4 |
|  |  | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá hacerse efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta podrá ejecutarse: - Si el Oferente seleccionado retira su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificada por el Oferente en la Carta de la Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por el Oferente; o - Si el Oferente seleccionado: - No subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAO 44.2; o - No suministra una Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de Contrato según lo dispuesto en IAO 43.1 El Prestatario puede, cuando así se disponga en la IAO 22.1, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Contratante durante el período que se establezca dicha subcláusula. |
| Presentación y apertura de las Ofertas |  |  |
| - Formato de la Oferta |  | El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la oferta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. Además, el oferente presentará el número de copias de la oferta que se indica en los DDL. |
|  |  | Deberán entregar el original y una copia de cada uno de los sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. Los oferentes deberán marcar como “CONFIDENCIAL EXTERNO” la información incluida en sus Ofertas que revista carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información reservada, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. |
|  |  | El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita mediante un poder de representación, el cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
|  |  | En el caso de que el oferente sea una APCA, la Oferta deberá estar firmada por el representante autorizado del APCA en nombre de la APCA, conforme lo acredite en el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o en el acuerdo respectivo y en representación legalmente vinculante para actuar en nombre de todos miembros, formalizado por un poder firmado por sus representantes legales. |
|  |  | Todo interlineado, borradura o reemplazo será válido únicamente si está firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus iniciales. |
| - Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Ofertas |  | Los oferentes deberán entregar la oferta en un sobre cerrado a la atención y la dirección que aparecen en los DDL. Dentro de ese sobre el oferente colocará los siguientes sobres sellados y separados: - En un sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos que conforman la Oferta, como se describe el numeral 12.1 de los IAO. - En un sobre marcado como “COPIAS”, todas las copias de la Oferta solicitadas. - Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con el numeral 14.1 de los DDL, y si corresponde: - En un sobre marcado como “ORIGINAL DE LA OFERTA ALTERNATIVA”, la Oferta alternativa; - En un sobre marcado como “COPIAS DE LA OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias de la Oferta alternativa solicitadas. |
|  |  | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: - Llevar el nombre y la dirección del oferente; - Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la IAO 24.1; - Llevar la identificación específica de este proceso de SDO indicando el nombre de la SDO; - Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta. |
|  |  | Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| - Plazo para la Presentación de las Ofertas |  | El Contratante deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Salvo que se acuerde un plazo diferente en los DDL, el plazo para la preparación de ofertas deberá ser de al menos 45 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos. |
|  |  | El Contratante podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas mediante una enmienda del documento de SDO, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante de y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. |
|  |  | Los oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. En ese caso los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación de las mismas. |
| - Ofertas Tardías |  | El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las ofertas., de conformidad con lo indicado en el numeral 25.1 de los DDL Ninguna oferta que llegue después de la hora límite será recibida. |
| - Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas |  | Siempre que el plazo de presentación de ofertas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la oferta y adjuntando una copia de dicha autorización manifestada en el poder de representación de conformidad al numeral 23.3 y 23.4 de los IAO. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta). Todas las comunicaciones deberán ser: - Preparadas y presentadas de conformidad a lo establecido en las IAO 23 y 24 y acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; - Recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 25.1 de los DDL. |
|  |  | Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con el numeral 27.1 anterior, serán devueltas a los oferentes sin abrir. |
| - Recepción y Apertura de las Ofertas |  | Una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas, el Contratante llevará a cabo el acto de recepción y apertura pública de todas las Ofertas recibidas antes el vencimiento del plazo indicado en la dirección, fecha y hora especificadas en el numeral 25.1 de los DDL. El procedimiento a seguir será el siguiente: - Primero se leerán en voz alta los sobres marcados como “Retiro” y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, en caso de no contener dicha autorización se procederá a abrir la oferta respectiva. - Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “Sustitución” y se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - A continuación, se abrirán los sobres marcados como “Modificación” y se leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Seguidamente, todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente y si contiene modificaciones; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde y Oferta alternativa; la existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse, y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Si hubiera ofertas electrónicas, estas deberán ser anunciadas y leídas en conformidad con lo anterior. - Finalmente se procederá a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Contratante y por los oferentes presentes. |
|  |  | Solamente las Ofertas y las Ofertas alternativas que se abran y sean leídos en voz alta se seguirán teniendo en cuenta para la evaluación. Los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas deberán consignar sus iniciales en la Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera especificada en los DDL. |
|  |  | El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la IAO 26.1). |
|  |  | El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: - El nombre del Oferente y si ha existido un retiro, sustitución o modificación; - El precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde; - Cualquier Oferta alternativa; - La existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, si esta se requería. |
|  |  | Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los oferentes. |
| Evaluación y comparación de ofertas |  |  |
| - Confidencialidad |  | No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso de SDO, información relacionada con la evaluación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato, hasta que la información sobre la intención de adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los oferentes, de conformidad con la IAO 40 Las comunicaciones del proceso se deberán llevar a cabo únicamente por medio de los canales establecidos en el numeral 8.6 de los DDL. Después de la apertura de ofertas, ninguna información referente a su revisión, examen, explicación y evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación, podrá ser revelada a personas no oficialmente involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la adjudicación del contrato. |
|  |  | Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Contratante, en cuanto a la evaluación, comparación de las ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. |
|  |  | No obstante, lo dispuesto en la IAO 29.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de SDO deberá hacerlo por escrito. |
| - Aclaración de las Ofertas |  | Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las ofertas hasta la calificación de los oferentes, el Contratante, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentada por un oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante, en la evaluación de conformidad con la IAO 34. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta antes de la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, se evaluará dicha oferta con la información disponible y podrá ser rechazada. |
|  |  | El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Contratante será establecido en los DDL. |
| - Desviaciones, reservas u omisiones |  | Para la evaluación de las ofertas, se aplican las siguientes definiciones: - Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la SDO - Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la oferta causando ventaja o desventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son no presentar la carta de presentación de la oferta, la no presentación de la garantía / fianza / declaración de mantenimiento de oferta. - Desviación: Se refiere a que se aleja de los requisitos especificados en el documento de SDO; - Reserva: Se refiere a establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el documento de SDO; - Omisión: Se refiere a la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o la documentación requerida en el documento de SDO. |
| - Determinación de cumplimiento de ofertas |  | Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: - Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la IAO 5; - Ha sido debidamente firmada; - Está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y - Cumple sustancialmente con los documentos requeridos en IAO 12 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de SDO, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAO 12. |
|  |  | Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de SDO, el Contratante, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo. Error, desviación, reserva u omisión significativo: Es aquel que - Si es aceptada: - Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o - Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de SDO, los derechos del Contratante con las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o - Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de SDO. |
|  |  | El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de conformidad con la IAO 19, en particular, con el fin de confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección III “Criterios de Evaluación”, se han cumplido sin desviaciones, reservas y omisiones significativas. |
|  |  | Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del documento de SDO será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de SDO. |
| - Inconformidades no significativas |  | Cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de SDO, el Contratante, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su oferta podrá ser rechazada. |
|  |  | Toda partida no completada por el oferente en la Lista de Precios, únicamente para efectos de evaluación se presumirá no incluida en la Oferta. Siempre y cuando se considere que la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de SDO a pesar de esta omisión, el precio promedio de las partidas cotizadas en ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de SDO se sumará al Precio de la Oferta incompleta y el costo total equivalente de la Oferta así determinada se utilizará para la comparación de precios. |
| - Corrección de errores aritméticos |  | Si la oferta se ajusta sustancialmente al documento de SDO, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera: - Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Contratante, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; - Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y - Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). |
|  |  | El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. |
| - Evaluación de las Ofertas |  | El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos del documento SDO de conformidad con la IAO 32. Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la SDO, el Contratante, se basará en el contenido de la propia oferta y los requisitos establecidos en el documento de SDO, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la oferta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección III, sin errores, desviaciones, reserva, ni omisiones significativas. El Contratante determinará cual es la oferta más conveniente, la cual debe reunir los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que: - Se ajusta sustancialmente al Documento de SDO; y - Tiene el costo evaluado más bajo |
|  |  | Para evaluar una Oferta, el Contratante considerará lo siguiente: - El precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Cantidades (contratos por precios unitarios) o Calendario de Actividades (contratos por suma global) e incluyendo los rubros correspondientes a Trabajos por Administración, cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente; - El ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la IAO 34.1; - El ajuste de precios por inconformidades no significativas, según se establece en la IAO 33.2; - La conversión a una moneda única del monto resultante de la aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de conformidad con la IAO 35.5; - Los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  |  | En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato |
|  |  | Si el documento de SDO permite que los oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de contratos se especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación. |
|  |  | A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas de las ofertas se convertirán a la moneda única indicada en los DDL |
| - Comparación de las Ofertas |  | El Contratante, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de SDO con el objeto de seleccionar al adjudicatario. La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica |
| - Ofertas Anormalmente Bajas, desequilibradas o con pagos iniciales abultados |  | Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. |
|  |  | En caso de detectar lo que podría constituir una oferta anormalmente baja, desequilibrada o con pagos iniciales abultados, el Contratante pedirá al oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta que demuestre la coherencia de estos con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el documento de SDO. |
|  |  | Después de evaluar la información y los análisis pormenorizados de precios presentados por el oferente, en el caso de ofertas sustancialmente desequilibradas o con pagos iniciales elevados el Contratante puede: - Aceptar la oferta, o - Solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente por cuenta del Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del Contrato, o - Rechazar la Oferta. |
|  |  | Si, tras evaluar la Oferta y analizar el precio de la Oferta el Contratante determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el contrato al precio ofertado, el Contratante rechazará la Oferta. |
| - Calificación del oferente y oferta más conveniente |  | El Contratante de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la sección III Criterios de Evaluación y la información presentada por el oferente de conformidad con la sección IV Formularios de la SDO, realizará la evaluación de las ofertas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y determinará cual es la oferta más conveniente. La determinación se basará en el examen de los documentos presentados por el oferente para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la IAO 18. En la evaluación del oferente no se tendrá en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, entidades matrices, afiliadas, subcontratistas (salvo los subcontratistas especializados, detallados en el numeral 20.3 de los DDL), ni de ninguna otra empresa distinta del oferente. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será la que haya sido presentada por un Oferente que reúna los Criterios de Calificación y la que, según se haya determinado: - Se ajusta sustancialmente al documento de SDO, y - Tiene el costo evaluado más bajo. |
|  |  | Una confirmación de las calificaciones del oferente con la oferta más conveniente será condición previa para la adjudicación del Contrato, en caso de no confirmarse dichas calificaciones motivará la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar, si el Oferente que presentó la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo siguiente y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de SDO está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| - Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta o rechazar alguna o todas las Ofertas |  | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso de SDO y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. - En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las ofertas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido. - En caso de rechazar todas las ofertas y fracasar la SDO deberá comunicar a todos los oferentes una declaración de las razones por las cuales su oferta fue rechazada y las instrucciones sobre la presentación de quejas de conformidad con las IAO 41. |
| - Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato |  | El Contratante remitirá a cada oferente, la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato al oferente seleccionado. La Notificación de la Intención de Adjudicar deberá contener, como mínimo, la siguiente información: - El nombre y la dirección del oferente que presentó la Oferta seleccionada; - El precio del Contrato de la Oferta seleccionada; - Los nombres de todos los oferentes que presentaron Ofertas, y los precios de sus Ofertas leídos en voz alta y evaluados; - Una declaración de las razones por las cuales no se seleccionó la Oferta del oferente no favorecido a quien se dirige la notificación, a menos que en la información mencionada en el inciso (c) se incluyan dichas razones; - La fecha de vencimiento del periodo para presentar quejas y las instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones del acto de selección o presentar una protesta. |
| - Plazo suspensivo y quejas relacionadas con las adquisiciones |  | Se podrán presentar quejas acerca de: - Este documento de SDO. Las quejas en las que se cuestionen los términos de esos documentos de SDO deberán presentarse al Contratante al menos diez (10) días hábiles antes de que finalice el plazo para la presentación de Ofertas. Si luego de analizar la Queja el Contratante decide modificar el documento de SDO, deberá incluir una enmienda y, de ser necesario, extender el plazo para presentar Ofertas. - La decisión del Contratante comunicada en la Notificación de la Intención de Adjudicación. Las quejas ante la decisión del Contratante comunicada en la Notificación de la Intención de Adjudicación del Contrato, deberán presentarse al Contratante en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que este hubiera comunicado a la parte interesada la Notificación de la Intención de Adjudicación del Contrato, salvo que se extienda dicho plazo de conformidad con IAO 41.6. Este plazo no aplicará cuando solo se presente una Oferta y cuando el proceso se realice en una situación de emergencia reconocida por el BCIE, en cuyo caso se indicará en los DDL. |
|  |  | Las Quejas deberán ser formuladas por las “partes interesadas”. Por “parte interesada” se entiende, a estos efectos, un Oferente que busca obtener la adjudicación del contrato. Los posibles Oferentes también son partes interesadas respecto de las Quejas en las que se cuestiona el documento SDO. El contenido de la Queja deberá cumplir los siguientes requisitos: - Identificar el interés general del reclamante en las adquisiciones; - Indicar la operación específica, el número de referencia de la adquisición, la etapa en que se encuentra el proceso y cualquier otra información pertinente; - Especificar cualquier comunicación previa entre el reclamante y el Contratante sobre los asuntos abordados en la Queja; - Especificar la naturaleza de la Queja y el impacto adverso que percibe el reclamante; - Mencionar la supuesta incompatibilidad con las normas de adquisiciones aplicables o la violación de dichas normas. Cuando la Queja sea formulada a consecuencia del contenido de la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato, adicionalmente deberá: - Ser presentada por el representante del oferente - Identificar la acción de adquisiciones por la cual se reclama. - Describir la naturaleza de la queja y los hechos que la respaldan incluyendo las referencias a las políticas de adquisiciones del BCIE que se considera que han sido incumplida. - Indicar y adjuntar toda la información requerida para evidenciar la cronología del reclamo. |
|  |  | Todas las quejas deben enviarse por escrito a cualquiera de las direcciones indicadas en los DDL. |
|  |  | El Contratante resolverá las quejas en el plazo que se especifica en los DDL. |
|  |  | El Contratante, suspenderá las actividades relacionadas con el proceso de adquisición al momento de recibir una queja hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una queja en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote afectado por la queja. En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la ampliación de la validez de las ofertas, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato o la Declaración de mantenimiento de oferta según corresponda |
|  |  | Explicaciones del Contratante - Al recibir la Notificación de Intención de Adjudicación de un Contrato referida en la IAO 40.1, un oferente no ganador tendrá tres (3) días hábiles para solicitar por escrito al contratante información acerca del proceso. El Contratante deberá proporcionar dicha información a los Oferentes no ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del plazo mencionado. - Cuando se reciba un pedido de explicación dentro del plazo respectivo, el Contratante deberá proporcionar la respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo después de ese período, en cuyo caso el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Contratante informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. - Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles especificados en párrafo anterior, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no darán lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. - El Contratante podrá brindar las explicaciones a los oferentes no favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra el Oferente para asistir a la reunión en la que recibirá las explicaciones correrán por su cuenta |
|  |  | El Contratante deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de quejas durante el proceso de SDO. El Contratante deberá actuar con diligencia para la solución de quejas, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la operación. |
| Adjudicación de la SDO |  |  |
| - Criterios de adjudicación |  | Una vez se resuelva toda queja, el Contratante, previa No Objeción del Banco elaborará el informe respectivo, adjudicará la SDO al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente de acuerdo con lo establecido en la IAO 35.1 y 38. El Contratante enviará al oferente seleccionado la Carta de Aceptación, incluido el Borrador de Contrato. |
|  |  | Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: - Nombre y la dirección del Contratante; - Nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; - Nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en el acta de apertura; - Nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; - Nombre del adjudicatario del contrato, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance. |
|  |  | La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del contratante o en el boletín oficial. El Contratante también deberá incluir dicha notificación en el sitio web acordado con el Banco. |
| - Garantías |  | El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de Contrato dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación, de conformidad con el Clausula 24.1 de las CPC. El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución y/o de Cumplimiento de Contrato antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y hacer efectivas las medidas establecidas en la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato o en la Declaración de Mantenimiento de Oferta según sea el caso. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. |
|  |  | Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los DDL. En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, que sea incondicional y a primer requerimiento, emitido por instituciones financieras o aseguradoras reguladas y aceptable en el país del Contratante. Toda institución extranjera que proporcione una garantía / fianza /otro instrumento financiero deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal |
|  |  | Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de Obras, de acuerdo con las condiciones establecidas en la subcláusula 55.3 de las CGC y CPC. |
|  |  | Si se especifica en los DDL, el oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), utilizando para ello los formularios incluidos en la Sección VIII, “Modelo de Contrato”, o cualquier otro formulario aceptable para el Contratante. |
| - Firma del contrato |  | Después de recibida la carta de aceptación, el adjudicatario, deberá presentar al Contratante los documentos señalados en los DDL. |
|  |  | A menos que se estipule diferente en los DDL, dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación y recepción del contrato, el oferente deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. El Contratante definirá en los DDL el procedimiento para la firma del contrato. |
| - Conciliador |  | El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora especificados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Contratante solicitará que el Conciliador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 33 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC). |

Datos de la Licitación (DDL)

A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso, los cuales complementarán o enmendarán las Instrucciones a los Oferentes (IAO), en caso de conflicto, las disposiciones contenidas en estos DDL prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.

| Ref. de las IAO | Datos de la Licitación |
| --- | --- |
| A. Generalidades |  |
| 2.1 | Nombre del Contratante: Ayuntamiento Municipal de Nagua Número de identificación de la SDO: AMNA-CUBO-001 Nombre de la SDO y descripción de las obras a realizar: Construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez. Plazo máximo para la terminación de las obras: 6 meses contados a partir de la Orden de Inicio otorgada por el Contratante. |
| 5.1 | La SDO no está restringida a la participación de oferentes de un origen específico, se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar. |
| 5.3 | Las organizaciones e instancias cuyas sanciones reconoce el BCIE son: - Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU): https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la Unión Europea (UE) – Para lograr acceso se deberá crear una cuenta gratuitita dentro de la plataforma de la UE: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco Mundial (BM): https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms - Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ - Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets”: https://search-uk-sanctions-list.service.gov.uk/ - Oferentes que han sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas. |
| 5.5 (k) | Adicionalmente a lo establecido en los IAO, se considerará conflicto de interés: Las inhabilidades para contratar y prohibiciones establecidas en el art.36, 38 y 39 de la Ley 47-25 |
| 5.6 | El número máximo de integrantes del APCA es de tres (3). -Documento donde se pueda validar la responsabilidad solidaria entre todos los integrantes del APCA contenido en el formulario CC-2 -Identificación del miembro líder. -% Mínimo de participación del líder -Designación del representante común con facultades suficientes durante todo el procedimiento y ejecución contractual. |
| B. Documento de SDO |  |
| 8.1 | Si para la preparación de ofertas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán dirigirse a: Atención: Soranyi V. Ferrer Lopez. Domicilio: Calle Colón No. 28, Nagua, MTS. REP. DOM Número de piso/oficina: Departamento de Compras Ciudad: Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez Código postal: 33000 País: República Dominicana Teléfono: 809-608-1179 Dirección de correo electrónico: soranyialcaldiadenagua@gmail.com Página web: https://ayuntamientonagua.gob.do/ El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 29 de Junio del 2026 El Contratante responderá las consultas de los oferentes para la preparación de sus ofertas a más tardar el 10 de Julio del 2026 |
| 8.4 | - Se realizará visita al lugar donde se desarrollarán las obras, organizada por el Contratante, la cual será de carácter no obligatorio. El lugar, la fecha y la hora de encuentro se indican a continuación: Fecha: 25 de Junio del 2026 Hora: 10:00 AM Lugar de encuentro: Ayuntamiento Municipal de Nagua, C/ 27 de Febrero no. 28 |
| 8.6 | La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este Documento de SDO realizadas durante el período de preparación de ofertas se realizará mediante: - https://ayuntamientonagua.gob.do/ |
| C. Preparación de las Ofertas |  |
| 11.1 | El idioma en que se debe redactar la Oferta es: Español. |
| 12.1 (b) | Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta: Calendario de Actividades Cronograma y Rutas Criticas |
| 12.1 (i) | El Oferente seleccionado no debe suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. |
| 12.1 (j) | El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta: Enfoque y metodología de trabajo El oferente deberá presentar toda la documentación necesaria referente al enfoque, metodología y plan de como ejecutará los trabajos en función del cronograma de ejecución de obra Plan de trabajo Descripción del plan de trabajo a partir del objeto del contrato y todos los requerimientos de los términos de referencia. El desarrollo debe contener el 95% mínimo de las actividades de obras indicadas en el listado de partidas. El plan de trabajo debe detallar cada una de las partidas incluidas en el presupuesto, y estar acorde a la estructura de distribución del trabajo entregada, presentado los recursos a utilizar (equipos y mano de obra); y describiendo la metodología a utilizar para la ejecución de los trabajos. Debe incluir los planes para la gestión ambiental, plan de gestión de tránsito, plan de seguridad y que los mismo estén acorde al plan trabajo y programación. Cronograma Cronograma de ejecución de obra acorde al tiempo de ejecución de los trabajos, se evaluará el cronograma de ejecución de obra de acuerdo con la metodología y el plan de trabajo presentado. -Acta de constitución del proyecto. -WBS (Estructura de desglose de Trabajo) -Presupuesto detallado por partidas. -Análisis de Costo unitario. -Identificación de partidas con P.A. (Precio Ajustado) -Cotizaciones formales que respalden toda partida con Precio Ajustado. |
| 12.2 | Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: - Información financiera para los períodos enero – diciembre correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025. - Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a 5 años. - Información sobre experiencia general correspondiente a 5 Años. - Información sobre experiencia especifica correspondiente a 5 Años. - Certificados de experiencia emitida por la empresa contratante donde se evidencie la acumulación de los 5 años de experiencias en la ejecución de obras civiles. - Registro Mercantil y certificado de experiencia emitido por la entidad contratante o copia de contratos donde indiquen los proyectos de obras civiles ejecutados que acumulen los 5 años. - Demostración de Experiencia en la ejecución de al menos dos (2) contratos con montos igual o superiores a los cincuenta (50) millones de pesos dominicanos o su equivalente en USD($830,702.77) ** Tasa de Cambio 60.19 del 29 de Abril** |
| 14.1 | No se permite la presentación de ofertas alternativas |
| 14.2 | No se permitirán plazos alternativos para la terminación de las obras. |
| 14.4 | No se permitirán soluciones técnicas alternativas. |
| 15.3 | El contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. El contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. |
| 16.2 | Las ofertas no podrán presentarse por lote. |
| 17.1 | La (s) moneda (s) de la oferta y la (s) moneda (s) de pago deberán estar de acuerdo con la Alternativa A como se describe a continuación: Alternativa A (Oferentes cotizan completamente en moneda local): - Los precios serán cotizados por el Oferente en su totalidad en Pesos dominicanos y se denominará "la moneda local". Un Oferente que espere incurrir en gastos en otras monedas para insumos a las Obras suministrados desde fuera del País del Contratante (referidos como "los requisitos de moneda extranjera") indicará en el Apéndice de la Oferta - Tabla C, el porcentaje (s) de la oferta económica (excluyendo sumas provisionales), que el oferente necesita para el pago de dichos requisitos de moneda extranjera, limitado a no más de tres monedas extranjeras. - Las tasas de cambio que utilizará el oferente para llegar al equivalente en moneda local y los porcentajes mencionados en (a) arriba serán especificados por el Contratante en el Apéndice de la Oferta - Tabla C, y se aplicarán para todos los pagos en virtud del Contrato de modo que el Oferente seleccionado no asuma ningún riesgo de cambio. Alternativa B (Oferentes pueden cotizar en moneda local y extranjera): - Los precios serán cotizados en las siguientes monedas: - para aquellos aportes a las Obras que el Oferente espera suministrar desde dentro del país del Contratante, en pesos dominicanos y referido además como "la moneda local"; y - para aquellos aportes a las Obras que el Oferente espera suministrar desde fuera del país del Contratante (referidos como "los requisitos de moneda extranjera"), en hasta tres monedas extranjeras. El monto presupuestado y disponible es de US $1,500,000.00. |
| 20.1 | En este momento el Contratante no ha previsto ejecutar determinadas partes específicas de las Obras mediante subcontratistas seleccionados previamente. |
| 20.2 | Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de subcontratación es de 20% del monto total del contrato. |
| 20.3 | No Aplica |
| 21.1 | El plazo de validez de la oferta será de 90 días contados a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido. |
| 21.3 (a) | No Aplica. |
| 22.1 | Se exigirá una Garantía de mantenimiento de la Oferta - Póliza de Seguros por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta a presentar. Si se trata de un oferente certificado como MIPYME solo será exigida la fianza de seguro. - En la misma moneda de la oferta, dígase en pesos dominicanos, RD$. Si el Oferente realiza alguna de las acciones prescritas en los subpárrafos IAO 22.4 incisos (a) o (b) el contratante declarará que el Oferente no es elegible para que el Contratante le otorgue contratos por un período de 4 Años, empezando desde la fecha en que el Oferente incurre en cualquiera de las acciones estipuladas en la IAO 22.4 incisos (a) o (b |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |  |
| 23.1 | El oferente deberá presentar un (1) original y 1 copias y su respectiva copia digital en memoria USB. |
| 24.1 | Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Contratante es: Atención: Soranyi V. Ferrer López Dirección: Calle 27 de Febrero, antigua Colón No. 28, Nagua Piso/Oficina No. 1er piso, Departamento de Compras Ciudad: Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez Código postal: 33000 País: República Dominicana |
| 25.1 | a. Las ofertas deberán recibirse a más tardar el 16 de Julio del 2026, hasta las 2:00 pm horas en la dirección detallada en el aviso de la SDO. b. El plazo de la preparación de la oferta será de 30 días calendarios. |
| 25.3 | Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica. |
| 28.2 | La Carta de la Oferta y todas las páginas de la Lista de Cantidades o Lista de Actividades con sus precios deberán estar firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que realizan la apertura de las Ofertas. |
| E. Evaluación y comparación de las Ofertas |  |
| 30.2 | El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Contratante será de al menos 3 días hábiles. |
| 35.5 | La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor todos los precios de las Ofertas expresados en diversas monedas, es: En pesos Dominicanos La fuente del tipo de cambio será: el Banco Central del país del Contratante. La fecha del tipo de cambio será: fecha de presentación de la oferta |
| 41.1 | El proceso se realiza en una situación de emergencia reconocida por el BCIE: NO. |
| 41.3 | Todas las quejas deben enviarse por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: A la atención de: Soranyi V. Ferrer Lopez Título / posición: Enc. Compras y Contrataciones Contratante: Ayuntamiento Municipal de Nagua Dirección de correo electrónico: soranyialcaldiadenagua@gmail.com Dirección física: C/ 27 de febrero, antigua Colon, no. 28, Nagua, MTS, Rep. Dom. |
| 41.4 | Toda queja deberá ser resuelta por el Contratante y ser comunicada al oferente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción queja. |
| F. Adjudicación de la SDO |  |
| 43.2 | Pago correspondiente al Anticipo: La institución contratante podrá realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será de un 20% del valor total del contrato y este pago se hará contra presentación de una Póliza de Seguro que cubra la totalidad del Avance Inicial |
| 43.4 | El Oferente seleccionado no debe suministrar la Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social (AS) |
| 44.1 | Documentos a presentar posterior a la adjudicación - Formularios actualizados acordados con el contratante: - Formulario TEC-4: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra - Formulario TEC-5: Subcontratistas Previstos (Cuando aplique) - Formulario TEC–6: Organización del sitio de las obras - Formulario TEC–7: Métodos constructivos de actividades clave - Formulario TEC–8: Programa de movilización - Acta notariada de la formalización del APCA (En caso de oferta presentada por un APCA) - Poder de representación debidamente apostillado (Si aplica) - Otros documentos que requiera la legislación nacional (Colocar el listado) Los documentos anteriores deberán presentarse al menos “X” días hábiles posteriores a la adjudicación. |
| 44.2 | El adjudicatario deberá comparecer a la firma del contrato dentro del plazo establecido en la notificación de adjudicación, previa presentación de la garantía de cumplimiento y demás documentos requeridos. En caso de APCA, el contrato deberá ser suscrito por el representante común debidamente autorizado por todos sus integrantes, manteniéndose la responsabilidad solidaria frente al contratante. El procedimiento para seguir para la firma del contrato es: -Firma de contrato será física. - Toda documentación societaria deberá estar vigente -La no comparecía o falta de presentación de garantías podrá conllevar la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. |
| 45.1 | Conciliador: El Conciliador propuesto por el Contratante es: Juan Ernesto López Hernández 51 años; Prolongación Mariano Pérez, Edif. Ana Felicia, Apartamento no. 6. Los honorarios por hora del Conciliador serán: DOP 1,000.00 Sus datos biográficos se exponen a continuación: Ingeniero Civil con más de 25 años de experiencia de servicio profesional en todas las áreas de ingeniería, actualmente laborando de manera independiente, Dominicano. |

Criterios de Evaluación

- Examen Preliminar

El oferente presentará incluidos como parte de su oferta, todos los documentos que acrediten sus antecedentes para participar en la SDO y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

El oferente que no cumpla todos estos criterios no pasará a la etapa del examen detallado.

| Criterio 1: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE En caso de ofertas presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - El Oferente: - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tienen relación alguna, ni se han visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; - No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; - No se encuentra en interdicción judicial; - No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación; - Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la IAO 5 - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otras listas de sanciones reconocidas por el BCIE; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles o sancionadas para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad reconocida por el BCIE para tal fin, mientras se encuentre vigente la sanción; - Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos y/o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción. - No tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años. - Confirma que toda la información presentada o a ser presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante el proceso de selección, adjudicación o ejecución del presente contrato. - Confirma que, durante el proceso de presentación de la oferta, no ha cometido de forma directa o a través de sus relacionados o cualquier otro tipo de relación análoga, ninguna Práctica Prohibida. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-4 Declaración jurada |
| 2. El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos en: - Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la Unión Europea (UE) - Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco Mundial (BM) - Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC) - Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE - Oficina para la aplicación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI por sus siglas en Ingles) | Cumple / No Cumple | Formulario CC-4 y búsqueda en las listas de inhabilitados, sancionados o declarados inelegibles en el BCIE y las organizaciones reconocidas por el BCIE |
| 3. El oferente no tiene sanción vigente por incumplimiento de una declaración de mantenimiento de ofertas. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-1 y CC-4 declaración Jurada |
| - En el caso de una empresa o institución estatal, acreditan que: - Son legal y financieramente autónomas; - Operan en el país del prestatario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; - No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante | Cumple / No Cumple / No Aplica | Formulario CC-3 y y CC-3.1 |

| Criterio 2: Autorización y capacidad para presentar la oferta |  |
| --- | --- |
| Criterio | Cumplimiento |
| - Oferta debidamente firmada |  |
| - Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta, debidamente firmada por el representante legal del oferente. (CC-1) Los anexos 1, 2 y 3 de esta carta serán subsanables | Cumple / No Cumple |
| - Copia simple del poder de representación de quien suscribe la oferta, En caso de ofertas presentadas por una APCA, la copia simple del poder de representación de quien firma el formulario de Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) | Cumple / No Cumple |
| - Formulario CC-2: Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) En caso de ofertas presentadas por una APCA | Cumple / No Cumple |
| - Formulario CC-3: Identificación del Oferente En caso de ofertas presentadas por una APCA, Formulario CC-3.1: Información sobre los Oferentes constituidos como APCA | Cumple / No Cumple |
| - Acta de constitución y sus reformas (si hubiera) debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de ofertas presentadas por una APCA el acta de constitución debidamente registrado en el Registro Público competente de cada uno de los miembros del APCA. | Cumple / No Cumple |
| - Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la oferta. | Cumple / No Cumple |
| - Garantía de mantenimiento de oferta / Declaración de mantenimiento de oferta |  |
| Formulario CC-6: Fianza de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato | Cumple / No Cumple |
| - Cumple sustancialmente con los documentos requeridos en IAO 12 |  |
| - Carta de presentación de la oferta preparada de acuerdo con la IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si hubiera pagadas o por pagarse a agentes u otra parte relacionada con esta oferta. - Lista de cantidades y sus precios unitarios o calendario de actividades, conforme a los IAO 13 y IAO 15, según se especifique en los DDL. - Garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato o declaración de mantenimiento de oferta, conforme a lo dispuesto con la IAO 22. - Autorización: Confirmación escrita por la que sea autoriza al firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad con la IAO 23.3 y 23.4, acompañado de copia simple del documento de identificación vigente del signatario de la oferta. - Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente reúne las condiciones para presentar una Oferta; - Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la IAO 18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para ejecutar si se acepta la oferta. - Conformidad: Propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la IAO 19.1. - Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita en los DDL, y | Cumple / No Cumple |

| Criterio 3: Historial de incumplimientos de contratos y litigios En caso de oferta presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el requisito |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Requisito | Documentación requerida |
| - El oferente no ha incurrido en incumplimiento de contrato de ejecución de obras atribuible al contratista en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |
| - El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales en su contra, relacionados a la ejecución de contratos de obras, en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |
| - El Oferente incluyendo los subcontratistas especializados, no se les ha suspendido o terminado contratos de obra civil ni se les ha cobrado garantías de cumplimiento, por razones relacionadas con el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales (incluyendo acoso, abuso y explotación sexual) en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-7 |
| - El oferente no ha incurrido en penalizaciones o multas mayores a 7% del monto del contrato, en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. | Cumple / No Cumple | Formulario CC-5 |

Para efectos de evaluación se considerará incumplimiento del contrato atribuible al contratista cuando el incumplimiento implicó la terminación del Contrato y se dio alguno de los siguientes escenarios:

- El Contratista no impugnó el incumplimiento del contrato, incluso mediante el uso por su parte del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente, o

- Si se impugnó el incumplimiento, pero existe una resolución definitiva en contra del Contratista.

Adicionalmente se considerará lo siguiente:

- No se considerará como incumplimiento de contrato atribuible al contratista, cuando la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de solución de controversias.

- El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a controversias o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya solución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación que el oferente tuviera a su disposición.

- Examen detallado de las Ofertas

Solamente aquellas ofertas que cumplan lo requerido en el examen detallado, pasarán a la etapa de Conformidad de la Oferta técnica.

| Criterio 1: Experiencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. |  |  |  |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| Experiencia general mínima de 5 años en el sector construcción. | Cumple / No Cumple | Formulario EXP-1 con sus respectivos anexos Registro Mercantil y certificado de experiencia emitido por la entidad contratante o copia de contratos donde indiquen los proyectos de obras civiles ejecutados que acumulen los 5 años |
| El oferente deberá demostrar experiencia en la ejecución de al menos dos (2) contratos de obras similares en naturaleza, alcance o complejidad al proyecto objeto de la contratación, cuyos montos individuales sean iguales o superiores a cincuenta (50) millones de pesos dominicanos, o alternativamente, un (1) contrato de características similares con un monto igual o superior. | Cumple / No Cumple | Formulario EXP-2 con sus respectivos anexos Certificaciones de experiencia emitida por las entidades contratantes o copias de contratos incluidos los montos. |
| Experiencia general correspondiente al período indicado en DDL12.2 y experiencia específica correspondiente al período indicado en DDL12.2 |  |  |  |

| Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - Indicadores financieros En caso de ofertas presentadas por una APCA, cada uno de los integrantes de la APCA debe cumplir los requisitos. Los indicadores financieros se evaluarán para el período indicado en DDL12.2 |  |  |  |
| - Presentación de estados financieros auditados | Cumple / No Cumple | - Estados financieros auditados - Copia de las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y Personas Físicas presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (Declaraciones IR-1 e IR-2), concerniente a los años 2023-2024 y 2025 o equivalente al país de origen. |
| - Coeficiente medio de Liquidez Igual o mayor a 0.9: Dónde: CL = AC/ PC CL= Coeficiente medio de Liquidez AC = Promedio del activo a corto plazo PC = Promedio del Pasivo a corto plazo | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-1 con sus respectivos anexos Certificación bancaria |
| - 1.3 Coeficiente medio de Endeudamiento Igual o menor que 1.50: Dónde: CE = TP/ TA CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio del total del pasivo TA = Promedio del total del activo | Cumple / No Cumple |  |
| - Índice de solvencia = activo total / pasivo total Límite establecido: Mayor 1.20 Mayor o igual que &gt; 1.20 (Cumple) Menor que &lt; 1.20 (No cumple) | Cumple / No Cumple |  |
| Certificación bancaria (mínima 1) de aprobación de línea de crédito por el 25% del valor de la obra, no mayor a 60 días. | Cumple / No Cumple |  |
| - Capacidad financiera: En caso de ofertas presentadas por una APCA El requisito deberá ser cumplido por la empresa líder del APCA |  |  |  |
| - Recursos Financieros (RF): El Oferente deberá demostrar que tiene acceso a RF, o que dispone de ellos, tales como activos líquidos *, líneas de crédito y otros medios financieros, que no sean pagos contractuales anticipados, para cubrir la sumatoria de: - Requerimientos del contrato: Mayor o igual a VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 75/100 PESOS DOMINICANOS (DOP 20,906,979.75) o su equivalente en USD347,349.72 **Tasa de cambio 60.19 de acuerdo al Banco Central de La Rep. Dom** Mas - Requerimientos globales de flujo de efectivo de sus compromisos actuales para otras obras (de acuerdo con lo presentado en la columna E del formulario FIN-4) Los recursos financieros deberán ser: RF ≥ (a)+(b) | Cumple / No Cumple | Formulario FIN-3 con sus respectivos anexos y FIN-4 |

(*)   Activos Líquidos: Activos líquidos calculados como Activo Corriente menos Pasivo Corriente en el último estado financiero auditado

| Criterio 3: Antecedentes de contratación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. |  |  |  |
| Requisito | Evaluación | Documentación requerida |
| - Facturación anual media VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 75/100 PESOS DOMINICANOS (DOP 20,906,979.75) Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra, en el período indicado en DDL12.2 (b) | Cumple / No Cumple | -Formulario FIN-2 con sus respectivos anexos -Certificados de pagos o actas de avance de obra emitidos por el contratante, que respalden los montos declarados en el FIN-2 por cada año. -Copia de contratos de obras ejecutadas con sus respectivos comprobantes de pago (transferencias, cheques certificados u ordenes de pago) -Estados de cuenta bancarios o certificaciones contables que confirmen la recepción de los pagos declarados. -Para obras ejecutadas en el exterior: Documentos apostillados o legalizados, traducidos al español. |

(***) En caso de valorar los antecedentes de contratación de los subcontratistas especializados, estos deberán ser elegibles y acreditar lo indicado en el TEC-5

- Conformidad de la oferta técnica

Los criterios para la evaluación de las ofertas técnicas serán:

| Criterios de Evaluación | Puntaje Máximo |
| --- | --- |
| - Experiencia del personal clave propuesto (TEC-1 y TEC-2) | Cumple / No Cumple |
| Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-3) | Cumple / No Cumple |

| Criterio 1: Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Cargo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
| 1 | Director (a) General de Obra. | INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO | EDUCACIÓN: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-1 y TEC-2 con su respaldo correspondiente |
|  |  | 5 años de experiencias en la ejecución de obras civiles. | Certificados de experiencia emitida por la empresa contratante donde se evidencie la acumulación de los 5 años de experiencias en la ejecución de obras civiles. | Cumple / No Cumple |  |
|  |  | Experiencia Especifica | Participación en al menos dos (2) proyectos como Director de obras civiles. Carta compromiso o declaración firmada por el director de proyecto, en la cual establece tendrá una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100%. | Cumple / No Cumple |  |
| (*) En los casos en los que el personal clave presentado no cumpla los criterios mínimos, como parte del proceso de evaluación se podrá solicitar al oferente la sustitución de dicho personal profesional |  |  |  |  |  |

| Residente de Obra. | Ingeniero Civil o Arquitecto. | Copia simple o certificada del título académico que acredite estudios. | Cumple/No cumple |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cinco (5) años de experiencia en la ejecución de proyectos de obras civiles. | Certificados de experiencia emitida por la empresa contratante donde se evidencie la acumulación de los 5 años de experiencias en la ejecución de obras civiles. Certificado de vigencia matrícula profesional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) con el fin de determinar que el personal propuesto está habilitado para ejercer dicha profesión. | Cumple/No cumple |
|  | Participación en al menos dos (2) proyectos como Residente de obras viales o edificaciones. | Certificado de experiencias emitidas por la empresa contratante donde se indiquen los proyectos, cargo y desempeño satisfactorio de las funciones como residente de obra. | Cumple/No cumple |
|  | Tendrá bajo su responsabilidad la dirección de la calidad, costos y tiempo de ejecución de la obra, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma. Tener una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100 % de la jornada laboral diaria. Debe expresarse correctamente con el idioma español en forma oral y escrito. | Carta compromiso o declaración firmada por el residente de obra, en la cual establece tendrá una dedicación administrativa y técnica con el proyecto con una permanencia mínima en la obra del 100%. | Cumple/No cumple |
| Encargado de Costos y Cubicaciones. | Ingeniero Civil o Arquitecto | Copia simple o certificada del título académico que acredite estudios. | Cumple/No cumple |
|  | Cinco (5) años de experiencia en analista de costo, presupuesto y cubicaciones. | Certificados de experiencia emitida por la empresa contratante donde se evidencie la acumulación de los 5 años de experiencias como encargado de presupuesto o cubicaciones. | Cumple/No cumple |
|  | Participación en al menos dos (2) proyectos como encargado de presupuesto y cubicaciones | Certificado de experiencia emitidas por la empresa contratante donde se indiquen los proyectos, cargo y desempeño satisfactorio de las funciones como encargado de presupuesto o cubicaciones. | Cumple/No cumple |
|  | Tendrá bajo su responsabilidad la elaboración y el control del presupuesto, la actualización y el ajuste de los mismos conforme avanza el proyecto, contemplando posibles cambios o modificaciones en los diseños. Debe también gestionar y supervisar las cubicaciones periódicas con precisión en las cantidades de los materiales, equipos, mano de obra y trabajos ejecutados. | Carta compromiso o declaración firmada por el encargado de costos y cubicaciones, en la cual establece tendrá una dedicación administrativa y técnica con el proyecto. | Cumple/No cumple |

| Criterio 2: Equipos para construcción ( |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Equipo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
| 1 | - Un (1) Compactador manual. - Dos (2) Camiones Volteo - Un (1) Rodillo Vibrador Simple liso. - Una (1) Motoniveladora. - Una (1) Retro Pala. - Dos (2) Camiones de 6 m3 o capacidad mayor - Dos (2) Retroexcavadora - Un (1) Cargador Frontal - Un (1) Mini cargador Frontal - Una (1) Grua de Carga + 15 ton - Una (1) Planta Electrica + 60 Kw - Dos (2) Man lift + 40 FT | Demostración de disponibilidad de equipos propios o alquilados para ejecutar los trabajos |  | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 y su respaldo correspondiente |
|  |  |  |  | Cumple / No Cumple |  |
| (*) En los casos en los que el equipo presentado no cumpla los criterios mínimos, como parte del proceso de evaluación se podrá solicitar al oferente la sustitución de dicho equipo. |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propuesta Técnica | Documento a evaluar |  | Cumple/ No Cumple |
| No. | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD |  |
| 1 | Compactador manual. | 1 |  |
| 2 | Rodillo Compactador. | 1 |  |
| 3 | Motoniveladora. | 1 |  |
| 4 | Retro Pala. | 1 |  |
| 5 | Camiones de 6 m3 o capacidad mayor. | 2 |  |

Información adicional

El contratante, revisará y analizará los formularios TEC-4. TEC-6, TEC-7 y TEC-8, podrá solicitar aclaraciones y/o subsanaciones de los mismos, teniendo en cuenta que como resultado de dicha revisión no se podrá descalificar a ninguno de los oferentes.

Las ofertas que no pasen los criterios de la sección C. Conformidad de la oferta técnica no pasarán a la evaluación económica.

Cuando en la IAO 12.1 (i) se establezca que los Oferentes deben presentar el Formulario de Propiedad Efectiva, se verificará que los Propietarios Efectivos indicados en el Formulario CC–8 de la oferta con el puntaje más alto no se encuentren en las listas señaladas en la IAO 5.3.

- Evaluación Económica

El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios indicados en la Sección IV Formularios, con base a estos formularios, el Contratante evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos de antecedentes del oferente de la oferta técnica.

Al evaluar las ofertas económicas, el Contratante determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en las IAO 34, descuentos ofrecidos y comparará las ofertas.

Una vez revisadas las ofertas económicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en caso de existir, se ordenarán de acuerdo con el valor de la oferta económica y se seleccionara la oferta evaluada más baja.

- Oferta más conveniente

El Contratante recomendará la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente, que será aquella que:

- Cumple todos los requisitos establecidos en el examen preliminar.

- La Oferta cumple con el examen detallado,

- Cumple con lo indicado en el IAO 38,

- Cumple con lo establecido en el numeral 6.1 de las IAO.

- No se encuentra incluido en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE

- No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE.

Formularios de la SDO

Antecedentes del Oferente

CC - 1		Carta de Presentación de la Oferta

CC - 2	Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (Aplica en caso de propuestas presentadas por APCA)

CC - 3		Identificación del Oferente

CC - 3.1	Información sobre los Oferentes constituidos como APCA

CC - 4		Declaración Jurada

CC - 5		Historial de incumplimientos de contratos y litigios

CC - 6		Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta

Fianza de Mantenimiento de Oferta

Declaración de Mantenimiento de Oferta

CC - 7	Declaración de desempeño ambiental y social

CC - 8	Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva

FIN - 1		Situación Financiera

FIN - 2		Antecedentes de contratación

FIN - 3		Recursos Financieros

FIN – 4	Compromisos contractuales actuales

EXP - 1	Experiencia General

EXP - 2	Experiencia Específica

Oferta Técnica

TEC - 1	Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

TEC - 2	Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

TEC - 3	Equipo necesario para la ejecución de la obra

TEC - 4	Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra incluyendo estipulaciones ambientales y sociales

TEC – 5 	Subcontratistas especializados previstos

TEC – 6	Organización del sitio de las obras

TEC – 7 	Métodos constructivos de actividades clave

TEC – 8	Programa de movilización

TEC – 9	Normas de conducta del Personal del Contratista

Oferta Económica

ECO-1	Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (Para contratos por precios unitarios)

ECO-2		Calendario de actividades (Para contratos por Suma Global)

FORMULARIO CC-1

Carta de Presentación de la oferta

SDO Internacional No.:

Señores: (Nombre del Contratante)

Estimado Señores:

Por medio de la presente, nosotros los abajo firmantes, confirmamos nuestra decisión de participar en la SDO “(título de la SDO en la que participa)”.

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

- Confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada

- Nuestra oferta económica es por una suma cerrada total de ____________________________ (Escribir la moneda, el monto en números y letras).

- Reservas: Hemos examinado el documento de SDO, incluidas las enmiendas publicadas de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 9), y no tenemos reservas al respecto.

- Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses de conformidad con la IAO  5 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato.

- Conformidad: Ofrecemos construir (y operar y mantener las Obras por el período indicado en los DDL, si se ha requerido en la SDO) las siguientes Obras con arreglo al documento de SDO No: (indicar número de identificación del proceso)

- Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período establecido en el párrafo 21.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas establecida en el párrafo 25.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de dicho período.

- Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el documento de SDO.

- Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de Oferente individual o de subcontratista especializado, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en carácter de miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAO 5.6, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAO 14.

- Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BCIE ni por las instancias reconocidas por el BCIE según se detalla en la IAO 5.3  y en la IAO 5.7.

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Instituciones o empresas de propiedad estatal: (elija la opción adecuada y elimine la otra) (No somos una institución o empresa de propiedad estatal) / (Somos una institución o empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAO 5.9 y el IAO 5.10 ).

- Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un Contrato vinculante entre nosotros hasta que el Contrato formal haya sido redactado y formalizado.

- Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja, ni la Oferta más conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

- Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido lo indicado en la Declaración Jurada (CC-4) y reconocemos que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Sección VI “Practicas Prohibidas”

- Declaramos nuestro compromiso de practicar la responsabilidad ambiental, social, de salud y seguridad (ASSS), según lo establecido en el contrato. Este compromiso aplica tanto a nuestra firma como a los subcontratistas y terceros claves vinculados a los productos del contrato.

- Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta y declaramos que:

              - No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Contratante.

              - De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

| Nombre y dirección del Receptor | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | _________________ | __________________________ |
| ___________________ | _________________ | __________________________ |
| (Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) |  |  |

- Queda entendido que los documentos presentados y toda la información que se anexa en esta oferta, será utilizada por el Contratante, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de SDO.

- Entendemos que esta Oferta, junto con sus Anexos 1, 2 y 3 así como con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada más baja, ni la Oferta Más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

- Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo currículo vitae se adjunta, como potenciales miembros del Dispute Adjudication And Avoidance Board (DAAB): en caso de no proponer en este momento miembros del DAAB indicar “no se propone”,

| Nombre | Dirección |
| --- | --- |
| - ……...... |  |
| - ……….. |  |
| - ……… |  |

Estamos presentando nuestra oferta como una APCA formada por: (en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro de la APCA, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas)

En caso de ser seleccionado como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente SDO.

(Este párrafo aplica en el caso de que el Oferente seleccionado deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la información requerida.  El Contratante publicará como parte de la Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.

Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.

Nombre de la Empresa o APCA ______________________

Cargo del Firmante ______________________

Nombre y firma del representante legal ______________________

Forman Parte de la presenta carta:

Anexo 1: Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios / Calendario de actividades

Anexo 2: CC-4 Declaración Jurada

Anexo 3: TEC – 4 Cronograma de ejecución

FORMULARIO CC-2

Aplica en caso de ofertas presentadas por empresas tengan la intención de formar una Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA)

Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Señores: (Nombre del Contratante) del Proceso No.  (indicar nombre y número de proceso)

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente responsables, bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del APCA: ____________________________________________________________

Persona Jurídica líder del APCA: _________________________________________________

Fecha estimada de constitución: _________________________________________________

Nombre del representante legal propuesto para el APCA: ______________________________

Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA: _________________

Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación porcentual.

| Persona Jurídica | Identificación tributaria | País donde se encuentra constituido |
| --- | --- | --- |

Atentamente,

_________________________________		        _______________________________

Representante Legal (Persona Jurídica 1)		    Representante Legal (Persona Jurídica 2)

__________________________

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante legal designado)

Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un poder de representación para firmar

NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto.

FORMULARIO CC-3

Identificación del Oferente

SDO Pública Internacional No.:

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada.

Nombre del Oferente

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro del APCA:

Datos del oferente, si se trata de un APCA los datos de cada uno de los miembros del APCA: País de constitución: (indique donde está constituido) Año de constitución: (indique año de constitución) Identificador tributario: (indique el identificador tributario) Domicilio legal del Oferente: (indique el domicilio legal)

Información sobre el representante autorizado del Oferente y direcciones para recibir notificaciones Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: ______________________________

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:  Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 18  En el caso de una APCA, carta de intención de constituir una APCA o convenio de la APCA , conforme a lo dispuesto en la IAO 5.10, IAO 23.4  En el caso de una empresa o institución estatal, conforme a lo dispuesto en la IAO 5.9 documentos que acrediten: - Son legal y financieramente autónomas; - Operan en el país del prestatario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; - No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante

FORMULARIO CC-3.1

Información sobre los Oferentes constituidos como APCA

SDO Internacional No.:

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada.

Información para llenar, por cada uno de los miembros del APCA

Nombre de la APCA del Oferente:

Nombre del miembro de la APCA:

País de constitución del miembro de la APCA:

Año de constitución del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución:

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: _____________________________________ Dirección: ___________________________________ Números de teléfono: _______________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:  Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 18  En el caso de una empresa o institución estatal, conforme a lo dispuesto en la IAO 5.9 documentos que acrediten: - Son legal y financieramente autónomas; - Operan en el país del prestatario de acuerdo con la legislación y las disposiciones comerciales; - No están sometidas a la supervisión de la entidad que funge como organismo ejecutor de la operación o como contratante.

FORMULARIO CC - 4

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta

Declaración Jurada

Solicitud de Ofertas No: (colocar el nombre y número de identificación de la SDO)

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _____________________, con documento de identificación ______________________________número   _______________, en mi carácter de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al CC-3) _______,

Certifico y declaro lo siguiente:

- Que mi representada, agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tienen relación alguna, ni se han visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

- Que mi representada, no se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;

- Que mi representada, no se encuentra en interdicción judicial;

- Que mi representada, no tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación;

- Que mi representada, cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en IAO 5

- Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otras listas de sanciones reconocidas por el BCIE;

- Que mi representada, sus agentes, agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles o sancionadas para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad reconocida por el BCIE para tal fin, mientras se encuentre vigente la sanción;

- Que mi representada, agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos y/o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción.

- Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años.

- Que mi representada, confirma que toda la información presentada o a ser presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante el proceso de selección, adjudicación o ejecución del presente contrato

- Que mi representada, Confirma que, durante el proceso de presentación de la oferta, no ha cometido de forma directa o a través de sus relacionados o cualquier otro tipo de relación análoga, ninguna Práctica Prohibida.

Asimismo, autorizo al (Nombre del Contratante) correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.

Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de SDO si la información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada.

Oferente:	(Nombre completo del oferente)

Nombre: 	(Nombre completo de la persona que firma)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Formulario CC-5

Historial de incumplimientos de contratos y litigios

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

- Historial de Incumplimientos

El oferente declara que:

 No ha incurrido en incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previo a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 3.1 de la Sección III, A.  Se ha incurrido en algún incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 3.1 de la Sección III, A.

En caso de haber incurrido en incumplimiento de contratos, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Año | Parte del Contrato afectada por el incumplimiento | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) |
| --- | --- | --- | --- |
| (indicar el año) | (indicar el monto y el porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Razones del incumplimiento: (indicar las razones principales) | (indicar el monto) |

En caso de haber incurrido en penalizaciones o multas, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Contrato | Detalles de la penalización o multa |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el nombre completo y el número del contrato y otra información de identificación pertinente | Nombre del Contratante: | Indicar el nombre completo |
|  | Dirección del Contratante: | Indicar la calle, la ciudad y el país |
|  | Fecha de inicio del contrato | Indicar fecha de inicio contractual |
|  | Fecha de finalización contractual original | Indicar fecha de finalización contractual |
|  | Fecha de finalización contractual después de prorrogas | Indicar fecha de finalización contractual después de prórrogas |
|  | Fecha de finalización real | Indicar fecha de finalización real - Recepción del proyecto |
|  | Tipo de sanción o multa | Indicar tipo de sanción contractual |
|  | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) | Indicar monto final del contrato |
|  | Monto de la multa o sanción | Indicar monto de la sanción |

- Litigios pendientes

El oferente declara que:

 No existen antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 3.2 de la Sección III, A.  Existe antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación No. 3.2 de la Sección III, A.

En caso de existir fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente o litigios pendientes, indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

| Año del laudo | Resultado expresado como un porcentaje del valor neto | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actualizado a la moneda de la oferta) |
| --- | --- | --- | --- |
| (indicar el año) | (indicar porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente) Nombre del Contratante: (indicar el nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar la calle, la ciudad y el país) Objeto de la controversia: (indicar las cuestiones principales de la controversia) Parte que inició la controversia: (indicar “Contratante” o “Contratista”) Estado de la controversia: (indicar si está siendo tratada por el conciliador, si se ha sometido a arbitraje o si se encuentra en instancias judiciales) | (indicar el monto del litigio) |

Oferente / miembro de la APCA: (indicar nombre completo del oferente/miembro de la APCA)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona del representante)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO CC - 6

Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato

Garantía a Primer Requerimiento

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora)

Beneficiario: (indique el nombre y dirección del Contratante)

SDO No: (indique número de referencia del Llamado a SDO o del proceso de SDO)

Fecha: (indique fecha de emisión)

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.: (identificación de la Garantía)

Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)

Se nos ha informado que Indique el nombre del oferente, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros, (en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentará al Beneficiario su oferta (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de (Nombre del contrato) bajo el Llamado a SDO número (indique el número).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones establecidas por el Beneficiario, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros  (indique el nombre del banco), en calidad de Garante, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de _________(indique el monto en cifras)  (__________) (monto en palabras) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

- Ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta, o cualquier fecha extendida establecida por el Oferente; o

b) 	Habiéndole notificado el Beneficiario que ha aceptado su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta o cualquier ampliación del mismo establecida por el Oferente, (i) no firma o rehúsa firmar el contrato en el plazo establecido para su firma, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de Contrato, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía expirará (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias del contrato firmado por el Oferente y la Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de Contrato emitida a favor del Beneficiario con relación a tal contrato; (b) en el caso de que el Oferente no sea el Oferente seleccionado, cuando hayan transcurrido treinta días después de la fecha de expiración de la Validez de Oferta.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758.

_______________________________

Firma(s)

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

FORMULARIO CC - 6

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato

(Fianza a Primer Requerimiento)

(El Fiador completará este Formulario de Fianza conforme a las instrucciones)

Fecha: _____________________

No. de FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (indicar el número de identificación de la Fianza)

Por esta fianza, (nombre del oferente), actuando en calidad de Obligado Principal (en lo sucesivo, “el Obligado Principal”), y (nombre, denominación legal y dirección del Fiador), autorizado para conducir negocios en (nombre del país del Contratante) como Fiador  (en adelante “El Fiador”), se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre del Contratante) en calidad de Obligante (en adelante “el Contratante”) por la suma de  (indique el monto en cifras), (indique el monto en palabras), por cuyo pago, que deberá efectuarse correcta y efectivamente, nosotros el Obligado Principal y el Fiador antes mencionados, nos obligamos, así como a nuestros sucesores y cesionarios, firme, conjunta y solidariamente por la presente.

POR CUANTO el Obligado Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita fechada a los _____ días del mes de ____ del ____ para la ejecución de (nombre del proceso de SDO) (en lo sucesivo, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Obligado Principal:

- Retira su oferta durante el período de validez establecido por el oferente en el Formulario de Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por el Obligado Principal

b) 	Habiendo sido notificado la aceptación de su Oferta por el Contratante antes de la fecha de expiración de la Validez de la Oferta, o cualquier prórroga aceptada por el Obligado Principal (i) no firma el Contrato en el plazo establecido para su firma, o (ii) no suministra la Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes

Entonces el Fiador procederá inmediatamente a pagar al Contratante la suma máxima antes indicada al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando establezca en su solicitud que esta es motivada por cualquiera de los eventos descritos anteriormente y especifique cuál(es) ocurrió (ocurrieron).

El Fiador acepta, por la presente, que su obligación es irrevocable y permanecerá vigente y tendrá pleno efecto hasta el 30º día, inclusive, a partir de la fecha de expiración de la validez de la Oferta que se establece en la Carta de Oferta o cualquier prórroga aceptada por el Obligado Principal.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se ejecuten estos documentos en sus respectivos nombres en el día de la fecha _____de _______de 20____.

Obligado Principal: _________________________ Fiador________________________________

Sello de la compañía (si corresponde)                                                       _________________________________            ____________________________

| (Firma) (Nombre y cargo en letra de imprenta) | (Firma) (Nombre y cargo en letra de imprenta) |
| --- | --- |

FORMULARIO CC - 6

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: (Indique fecha día, mes, año)

SDO No: (indique número de referencia del Llamado a SDO o del proceso de SDO)

Para: (indique el nombre completo del Contratante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deben estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que seremos automáticamente declarados no elegibles para participar en procesos de adquisición para ser adjudicatario de cualquier contrato con el Contratante que llamó a SDO por el período indicado en los DDL de estas SDO, en caso de que incumplimos la (s) obligación (obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta cuando:

(a)	hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta especificada en la Carta de Presentación de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros; o

(b)	habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta indicada en la Carta de Presentación de la Oferta o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a formalizar el Contrato, si requerido, o (ii) no hemos suministrado de manera injustificada o nos hemos negado a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las CPC

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros su notificación indicándonos el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) haber transcurrido treinta días después de la fecha de expiración de la validez de nuestra Oferta.

Nombre del Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente** (indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta)

Cargo de la persona que firma la Oferta (indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta)

Firma de la persona antes mencionada (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Firmada a los (indique el día de la firma) días del mes de (indique el mes) de (indique el año)

Formulario CC-7

Declaración de Desempeño Ambiental y Social

(Este formulario deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista Especializado)

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

Nombre del subcontratista Especializado: (indicar el nombre completo)

| Declaración de Desempeño Ambiental y Social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  No suspensión o resolución del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni terminado un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el incumplimiento de salvaguardas o normas de desempeño ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en el período indicado en el criterio de evaluación No. 3 de la Sección III, inciso A.  Declaración de suspensión o resolución del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o terminado (s) y/o la garantía de desempeño ambiental cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño Ambiental y Social, en el período indicado en el criterio de evaluación No. 3de la Sección III, inciso A Los detalles se describen a continuación: |  |  |  |
| Año | Suspensión o Resolución parcial del contrato | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) |
| (indicar año) | (indicar monto o porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales, por ej. Por incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardas ambientales y sociales, incluyendo acoso, abuso y explotación sexual) | (indicar monto) |
| (indicar año) | (indicar monto o porcentaje) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones de suspensión o terminación: (indicar las razones principales, por ej. Por incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardas ambientales y sociales, incluyendo acoso, abuso y explotación sexual) | (indicar monto) |
| … | … | (indicar todos los contratos concernientes) | … |
| Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño AS |  |  |  |
| Año | Identificación del Contrato |  | Monto Total del Contrato (Valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en US$) |
| (indicar año) | Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente) Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo) Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país) Razones para el cobro de la Garantía: (indicar las razones principales, por ej. Por incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardas ambientales y sociales, incluyendo acoso, abuso y explotación sexual) |  | (indicar monto) |
| … | (indicar todos los contratos concernientes) |  | … |

# Formulario CC – 8

# Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el Oferente. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones: • poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones • poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto • tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente

No. SDO: (ingrese el número de la Solicitud de Ofertas)

A: (ingrese el nombre completo del Contratante)

En respuesta a su Solicitud de Ofertas, proporcionamos la información relacionada sobre la titularidad real: (seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables)

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

| Identidad del Propietario Efectivo | Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No) | Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No) | Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí / No) |
| --- | --- | --- | --- |
| (incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia) |  |  |  |

O bien

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones de (nombre del Oferente)

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto de (Nombre del oferente)

- que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente de (Nombre del oferente)

O bien

(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: (Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo):

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones de (nombre del Oferente)

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto de (Nombre del oferente)

- que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente de (Nombre del oferente)

Nombre del Oferente: *(indique la razón social del oferente)

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación 
del Oferente: **(indique el nombre de quien actúa en representación del oferente)

Cargo de la persona que firma la Oferta: (indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta)

Firma de la persona mencionada más arriba: (firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba)

Fecha de la firma: (indique la fecha de la firma) (indique el día, el mes y el año)

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________.

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el miembro del APCA en nombre del cual se llena el formulario. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA del cual se llena el formulario.

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

FORMULARIO FIN-1

Situación Financiera

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Información que debe completar el oferente, en caso de una APCA deberá completarlo cada miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	 Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Llamado a SDO No.: (Indicar número de SDO)

| Información financiera en (indicar moneda) | Información Financiera histórica (Indicar moneda) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año ... | Año n | Promedio |
| Información del Balance General |  |  |  |  |  |  |
| Total del Activo (TA) |  |  |  |  |  |  |
| Total del Pasivo (TP) |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio Neto (PN) |  |  |  |  |  |  |
| Activo a corto plazo (AC) |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo a corto plazo (PC) |  |  |  |  |  |  |

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de la APCA correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

- Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes autorizados.

- Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

- Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).

FORMULARIO FIN-2

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el oferente y cada miembro de la APCA

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

| Año | Monto y Moneda |
| --- | --- |
| (indicar año) | (indicar monto y moneda) |
| * Facturación anual media |  |

* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras dividido entre el número de años.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 		(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 		(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO FIN-3

Recursos Financieros

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Describir la información detallada de las fuentes de financiamiento ofertas, tales como activos líquidos (descontando anticipos contractuales), líneas de crédito bancaria y otros medios financieros, (descontados los compromisos vigentes), que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al contrato.

| Fuente del capital de trabajo | Monto y Moneda |
| --- | --- |

Notas:

Para efectos de evaluación se considerará:

              - Activos líquidos: Constancia indicando el monto disponible en la cuenta bancaria con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas y/o.

              - Líneas de Créditos: Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

Formulario FIN - 4

Compromisos Contractuales Actuales

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales hayan recibido una carta de intención de adjudicación o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| A | B | C | D | E =C/D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del contrato | Contratante, Dirección/ tel./fax | Valor de la Obra pendiente por ejecutar a la fecha de presentación de ofertas (actual en US$ equivalentes) | Tiempo desde la fecha de presentación de ofertas de esta SDO hasta la fecha prevista de terminación de la obra (en meses) | Compromisos contractuales actuales, promedio mensual (US$/mes) |
| Total de Compromisos Contractuales Actuales (US$/mes) |  |  |  |  |

Cuando se identifique la necesidad de actualizar este formulario durante la evaluación de las ofertas, se podrá solicitar a los oferentes la actualización de este formulario.

FORMULARIO EXP-1

Experiencia General

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)	Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

| Inicio Mes/ año | Fin Mes/año | Años* | Identificación del contrato * | Función del Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (indicar mes/ año) | (indicar mes/año) | (indicar número de años) | Nombre del contrato: (indicar nombre completo) Breve descripción del alcance del: (describir el objeto del contrato en forma breve) Nombre del Contratante:(indicar nombre completo) Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país) | (indicar función del oferente) |

* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO EXP-2

Experiencia Específica del Oferente

Nombre del oferente: (Nombre del oferente)

Nombre del miembro del APCA o subcontratista especializado: (Nombre del miembro del APCA o subcontratista especializado, cuando aplique)

Número de SDO: (Numero de SDO)

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de una APCA.

| Datos del Contrato: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del contrato: |  |  |  |  |
| País en el que se ejecutó el contrato: |  |  |  |  |
| Identificación del Contrato: |  |  |  |  |
| Nombre del contratista: |  |  |  |  |
| Fecha de Inicio del contrato: |  |  |  |  |
| Fecha de terminación del contrato: |  |  |  |  |
| Función en el Contrato | Contratista principal  | Miembro de APCA  | Contratista administrador  | Subcontratista  |
| Monto total del contrato: (indicar monto y moneda) |  |  |  |  |
| Si fue miembro de una APCA o subcontratista, indique la participación en las actividades y el monto total del Contrato Actividades: (indicar actividades desarrolladas) Monto: (indicar monto de la participación en el contrato) |  |  |  |  |
| Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte de la APCA: |  |  |  |  |
| Datos del Contratante |  |  |  |  |
| Nombre del Contratante: |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |
| Número de teléfono |  |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| Descripción de las actividades realizadas conforme al criterio de evaluación Sección III, literal B |  |  |  |  |
| Tamaño físico de los rubros de las obras requeridas Complejidad Métodos / tecnología Precios de la construcción para actividades clave Otras características |  |  |  |  |

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos los miembros del APCA

FORMULARIO TEC-1

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

| No | Nombre | Profesión | Cargo a desempeñar | % de Dedicación al proyecto | Duración del Nombramiento | Calendario planeado para la posición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma: 	(firma del oferente)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-2

Currículum Vítae y Declaración del Representante del Contratista y el Personal Clave

| Nombre del Oferente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo (#1) (título del puesto según Formulario TEC-1) |  |  |  |
| Información personal |  |  |  |
| Nombre |  | Fecha de nacimiento |  |
| Dirección: |  | Correo electrónico: |  |
| Nacionalidad |  |  |  |
| Calificaciones académicas: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.) |  |  |  |
| Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) |  |  |  |
| Historial Laboral |  |  |  |
| Nombre del Empleador (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación |  |  |  |
| Dirección del Empleador |  |  |  |
| Teléfono |  | Persona de contacto (gerente / funcionario de personal) Nombre: Dirección de correo electrónico |  |
| Denominación del cargo: |  |  |  |
| Periodo con el empleador | Desde: |  | Hasta: |
| Principales funciones |  |  |  |

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

| Proyecto | Posición | Duración | Experiencia pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| (principales características del proyecto) | (posición y responsabilidades en el proyecto) | (tiempo en la posición) | (describir la experiencia pertinente de esta posición) |

Certificación del profesional propuesto:

Yo, el abajo firmante, certifico que,

              - He sido informado por el (colocar nombre del oferente) que mi hoja de vida será incluida en la oferta para el proceso de SDO: (Nombre del proceso).

              - Según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

              - Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta:

| Compromiso | Detalles |
| --- | --- |
| Compromiso con la duración del contrato: | (Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) para el cual este Representante del Contratista o personal clave está disponible para trabajar en este contrato) |
| Compromiso de tiempo: | (Indicar el número de días / semana / meses / que este Representante del Contratista o personal clave está disponible para trabajar en este contrato) |

              - Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta.

______________________________________________ Fecha: _________________

(Firma del profesional propuesto)		                                      Día / Mes / Año

Certificación del Oferente:

Yo, como representante autorizado de (Nombre del Oferente), certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su hoja de vida en la oferta del proceso (Nombre del Proceso), y que dicho profesional ha declarado que estará disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la oferta.

Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede:

- Que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta;

- Causar mi descalificación;

- Causar la remoción del profesional durante la ejecución del contrato.

Nombre completo del representante del oferente: __________________________

______________________________________________ Fecha: _______________

(Firma del representante del oferente)		                          Día / Mes / Año

FORMULARIO TEC- 3

Equipo necesario para la construcción de la obra

El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

| No | Tipo y Modelo del Equipo | Año de Fabricación | Estado actual | (*) Propio (P) o Alquilado (A) | Especificación de Potencia | Capa-cidad (Ton. o m3) | Ubicación Actual | Compromisos Actuales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos.

El Contratante se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de no poder realizar la comprobación correspondiente, la misma no será considerada en la evaluación.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-4

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

Incluyendo estipulaciones ambientales y sociales

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

| N° | Actividad | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Sumas provisionales (eliminarlo en caso de no utilizar este concepto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-5

Subcontratistas Especializados Previstos

En caso de subcontrataciones especializadas, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada subcontratista la información siguiente:

| Nombre del Subcontratista | Secciones de la obra a Subcontratar | Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista | Porcentaje a subcontratar |
| --- | --- | --- | --- |

Subcontratista

Nombre: 	(indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma: 	(firma de la persona que firma la oferta)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-6

Organización del sitio de las obras

En este formulario el oferente describirá la organización administrativa y técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

El contratante deberá listar el contenido esperado, a manera de referencia se lista ejemplos de contenido

A. Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con Prestatario, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el formulario TEC-4.

B. Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el Prestatario, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: 	(indicar nombre completo del oferente)

Nombre: 	(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: 	(del firmante)

Firma:		(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: 	(día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO TEC-7

Métodos Constructivos de Actividades Clave

El oferente proporcionará explicaciones del método constructivo usado en las siguientes actividades claves de las obras. Cada explicación de método describirá el enfoque propuesto para la construcción de la actividad, el nivel de dotación de personal y su experiencia, el sistema de trabajo seguro y los equipos a utilizar de conformidad con los Especificaciones Técnicas.

(El Contratante deberá identificar las actividades clave de construcción relacionadas con el contrato.)

Ejemplos:

- Excavación de fundaciones;

- Levantamiento de estructuras metálicas;

- Prevención de explotación sexual y abuso sexual prevention of  sexual exploitation,);

- Gestión de tráfico inlcuyendo el tráfico de la construcción

- …

FORMULARIO TEC-8

Cronograma de movilización

El oferente deberá presentar su propuesta de movilización al sitio de las obras

Formulario TEC - 9

Normas de Conducta del Personal del Contratista (ASSS)

Nota al Contratante: Los siguientes requisitos no deberán ser modificados. El Contratante puede agregar requisitos adicionales para tratar asuntos específicos que hayan sido informados por los estudios ambientales y sociales pertinentes. Los tipos de asuntos específicos pueden incluir los riesgos asociados a: migración de personal; propagación de enfermedades transmisibles; acoso, explotación y abuso sexual; violencia por motivos de género; y violencia y acoso en el mundo laboral, etc. Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de SDO.

Nota al Oferente: El contenido mínimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el Oferente puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta las particularidades y riesgos específicos del Contrato. El Oferente deberá firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte de su Oferta.

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Somos el Contratista, (ingrese el nombre del Contratista). Hemos firmado un contrato con (ingrese el nombre del Contratante) para (ingrese la descripción de las Obras). Estas Obras se llevarán a cabo en (ingrese el Sitio de las Obras y a otros lugares donde se ejecutarán las Obras). Nuestro Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de acoso, abuso y explotación sexual.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras. Aplica a todo nuestro personal, incluyendo trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás empleados que se encuentren presentes en el sitio de las Obras o en cualquier otro lugar directamente relacionado con su ejecución. Cada subcontratista y demás personal que nos ayude en la ejecución de las Obras se denominan "Personal del Contratista" y están sujetas a estas Normas de Conducta.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del Contratista.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes sin temor a represalias.

CONDUCTA REQUERIDA

El Personal del Contratista deberá:

- Desempeñar sus funciones de manera competente y diligente;

- Cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier persona involucrada;

- Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

  - Garantizar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control del personal sean seguros y sin riesgos para la salud;

  - Asegurar el uso adecuado y obligatorio el equipo de protección personal requerido conforme a la naturaleza de actividades a realizar;

  - Implementar medidas apropiadas de control y manejo seguro de sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; y

  - Cumplir con los procedimientos operativos de atención de emergencia aplicables.

- Informar sobre situaciones de trabajo que él / ella considere insegura o perjudicial a la salud, y retirarse de una situación laboral que representen un peligro inminente y grave para su vida o integridad física;

- Tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos específicos como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o niños;

- No participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante;

- No participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro.

- No participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas;

- No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en caso de matrimonio preexistente;

- Completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y acoso, abuso y explotación sexual;

- Denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y

- No tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto.

PLANTEANDO PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa un comportamiento que él / ella cree que puede representar una violación de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, él / ella debe plantear el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

- Comunicándose (ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante en el manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos) por escrito en esta dirección (…) o por teléfono a (…) o en persona a (…); o

- Llamando a (…) para comunicarse con la línea directa del Contratista (si hubiera) y deje un mensaje.

La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que la ley del país ordene la presentación de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anónimas y se les dará toda la debida y apropiada consideración. Tomamos en serio todos los informes de posible mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que experimentó el presunto incidente, según corresponda.

No habrá represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia sería una violación de estas Normas de Conducta.

CONSECUENCIAS DE VIOLAR LAS NORMAS DE CONDUCTA

Cualquier violación de estas Normas de Conducta por parte del personal del Contratista puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resolución del Contrato y la posible acusación a las autoridades legales.

PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA:

He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo. Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme (ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante) para solicitar una explicación.

Nombre del Personal del Contratista: (insertar nombre)

Firma: __________________________________________________________

Fecha: (día, mes, año): _______________________________________________

Firma del representante autorizado del Contratista:

Firma: ________________________________________________________

Fecha: (día mes año): ______________________________________________

Apéndice 1 al Formulario de las Normas de Conducta

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO, ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

La siguiente lista no exhaustiva está destinada a ilustrar los tipos de comportamientos prohibidos.

      - Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral

    - El Personal del Contratista comenta sobre la apariencia de otro Personal del Contratista (ya sea positivo o negativo) y sus deseos sexuales.

    - Cuando el Personal de un Contratista se queja de los comentarios hechos por otro Personal del Contratista sobre su apariencia, el otro Personal del Contratista comenta que está "pidiéndolo" debido a cómo se viste.

    - Toques no deseados al Personal del Contratista o del Contratante por otro Personal del Contratista.

    - Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a otro miembro del Personal del Contratista que él / ella obtendrá un aumento de sueldo o un ascenso si le envía fotografías desnudas de él / ella.

      - Ejemplos de abuso y explotación sexual

    - Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a un miembro de la comunidad que él / ella puede conseguir trabajos relacionados con Sitio de las Obras (por ejemplo, cocinar y limpiar) a cambio de sexo.

    - Uno de los miembros del Personal del Contratista que está conectando la entrada de electricidad a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias encabezadas por mujeres a la red a cambio de sexo.

    - Uno de los miembros del Personal del Contratista viola o agrede sexualmente de otra forma a un miembro de la comunidad.

    - Uno de los miembros del Personal del Contratista niega el acceso de una persona al Sitio de las Obras a menos que él / ella realice un favor sexual.

    - Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a una persona que solicita empleo en virtud del Contrato que él / ella solo lo contratará si tiene relaciones sexuales con él / ella.

FORMULARIO ECO – 1

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por precios unitarios

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

Se debe presentar el formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, que será elaborado por el Contratante y en el que, de acuerdo con la cantidad de obra a ejecutar y/o actividades a realizar, los oferentes deberán presentar los precios unitarios y totales de su oferta económica.

La lista de cantidades tiene por objeto:

  - Proporcionar suficiente información acerca de la cantidad de obras y/o bienes que se llevará a cabo a fin de que las ofertas puedan prepararse de manera eficaz y precisa; y

  - En los casos en que se haya celebrado un contrato, proporcionar una lista de cantidades con precios para la valoración periódica de las obras ejecutadas.

  - El contratante podrá incluir una reserva general para imprevistos físicos (excesos de cantidades) mediante la incorporación de una suma provisional en la Lista de Cantidades.

| No | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (indicar moneda) | Monto (Indicar Moneda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total, antes de sumas provisionales |  |  |  |  |  |
|  | A ser ingresado por el Contratante, suprimir si no corresponde: Sumas provisionales |  |  |  | Monto a definir Cuando aplique |
|  | A ser ingresado por el Contratante, suprimir si no corresponde Sumas Provisionales para cubrir la porción de los costos del DAAB del Contratante. |  |  |  | Monto a definir Cuando aplique |
|  | A ser ingresado por el Contratante, suprimir si no corresponde Sumas Provisionales para cubrir los resultados de medidas adicionales de ASSS |  |  |  | Monto a definir Cuando aplique |
| Total |  |  |  |  |  |

Si al momento de preparar la oferta el oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar aclaración al Contratante.

FORMULARIO ECO- 2

Anexo 2 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por suma global

Oferta Económica

Calendario de Actividades

Para contratos por Suma Global

La oferta económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente. Si la construcción de la obra se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en que se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos de cada etapa y/o lote.  (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

|  | Hitos de la Obra | Valor Total del hito (Indicar moneda) | Tiempo de entrega desde la firma del contrato | Tiempo de Ejecución de la Obra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Tabla de Datos de Ajuste

(En los siguientes cuadros A, B y C, el Oferente deberá: (a) indicar el monto del pago en moneda local; (b) indicar la fuente y los valores básicos de los índices propuestos para los diferentes elementos de costo en moneda extranjera; (c) calcular los coeficientes de ponderación que propone para los pagos en moneda local y extranjera y (d) consignar los tipos de cambio utilizados en la conversión de monedas. En el caso de los contratos por obras de gran envergadura o complejidad, podrá ser necesario especificar varios tipos de fórmulas de ajuste de precios, que correspondan a las diferentes Obras comprendidas).

Cuadro A. Moneda local

| Código del índice* | Descripción del índice* | Fuente del índice* | Fecha y valor base* | Monto en la moneda del Oferente | Coeficiente de ponderación propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No ajustable | — | — | — | A: * B: * C: * D: * E: * |
|  |  |  | Total |  | 1.00 |

(* Información que deberá indicar el Contratante. En “A” debe especificarse un porcentaje fijo, mientras que en B, C, D y E se debe especificar una escala de valores y el Oferente deberá especificar un valor dentro de la escala de manera que la ponderación total sea equivalente a 1,00).

Cuadro B. Moneda extranjera

Indique la moneda: ....................... (Se usará este cuadro si se permite que el Oferente reciba el pago en monedas extranjeras). Si el Oferente desea cotizar en más de una moneda extranjera (como máximo se permiten tres monedas), se deberá repetir este cuadro para cada una de las monedas extranjeras).

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice | Fecha y valor base | Tipo/Monto en la moneda del Oferente | Equivalente en moneda extranjera N.o 1 | Coeficiente de ponderación propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No ajustable | — | — | — |  | A: * B: * C: * D: * E: * |
|  |  |  |  | Total |  | 1,00 |

(* Información que deberá indicar el Contratante. En “A” debe especificarse un porcentaje fijo, mientras que en B, C, D y E se debe especificar una escala de valores y el Oferente deberá especificar un valor dentro de la escala de manera que la ponderación total sea equivalente a 1,00).

Cuadro C. Resumen de las monedas de pago

Cuadro: Alternativa A

Para ……………………….. (indique el nombre de la sección de las Obras)

| Denominación de la moneda de pago | A Monto en la moneda | B Tipo de cambio (unidades de moneda local por unidad de moneda extranjera) | C Equivalente en moneda local C = A x B | D Porcentaje del precio total de la Oferta (PTO) 100xC PTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moneda local |  | 1,00 |  |  |
| Moneda extranjera n.o 1 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera n.o 2 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera n.o |  |  |  |  |
| Precio total de la Oferta |  |  |  | 100,00 |
| Sumas provisionales expresadas en moneda local | (Será indicado por el contratante) |  | (Será indicado por el Contratante) |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (incluidas las sumas provisionales) |  |  |  |  |

Cuadro: Alternativa B

Se utilizará únicamente con la Alternativa B. Precios cotizados en las monedas de pago (IAO 17.1)

Resumen de las monedas de la Oferta para 	_________ (indique el nombre de la sección de las Obras)

| Denominación de la moneda | Montos a pagar |
| --- | --- |
| Moneda local: |  |
| Moneda extranjera No. 1: |  |
| Moneda extranjera No. 2: |  |
| Moneda extranjera No. 3: |  |
| Sumas provisionales expresadas en moneda local _______________________________ | (Serán indicados por el Contratante) |

Países Miembros del Banco

Los países miembros del Banco son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, China (Taiwán), Argentina, Colombia, España, Cuba y República de Corea.

Prácticas Prohibidas

El BCIE exige que los Prestatarios y todas las personas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, Prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente:

- Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato.

- Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida.

- Denunciar ante el BCIE utilizando los Medios de Denuncia del BCIE  todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado.

Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas:

- Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte.

- Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

- Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias que deliberadamente o por negligencia engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero, o para evadir una obligación a favor de otra parte.

- Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

- Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualesquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación o evitar que siga adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.

Ante denuncias recibidas en los Medios de Denuncia del BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con su normativa interna relacionada.

Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación.

El derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación establecido en el párrafo anterior se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del Banco

Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o varias de las acciones que se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas:

- Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,

- Emisión de una amonestación por escrito.

- Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.

- Suspensión de desembolsos.

- Desobligación de recursos.

- Solicitar el pago anticipado de los recursos.

- Terminar la relación contractual.

- Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, independientemente del estado en que se encuentren

- Solicitud de garantías adicionales.

- Ejecución de fianzas o garantías.

- Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas

Las acciones requeridas por el BCIE serán de observancia y cumplimiento obligatorio.

El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Prestatario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos.

Derivado del proceso de integridad, el BCIE podrá incorporar o suspender temporalmente a personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas.

SEGUNDA PARTE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas.

Ver Anexo 1 – Especificaciones técnicas

Planos

Ver anexo 2- Planos.

Información Suplementaria

Ver Anexo 3 - INFORME FINAL COMUNITARIO CUBO

TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES

Modelo de Contrato

Contrato de construcción de obra (precios unitarios)

El presente Contrato de construcción de obra se celebra en el Ayuntamiento Municipal de Nagua, C/ 27 de Febrero no. 28 el (indicar la fecha) entre el Ayuntamiento Municipal de Nagua, en adelante el Contratante, representado por, Sr. Alfredo Rafael Peralta Ventura, Alcalde y (indicar el nombre completo del contratista), en adelante el Contratista, representado por (indicar el nombre completo del representante legal del contratista). Ambos, en adelante y de forma conjunta, se denominarán las Partes.

DECLARA EL CONTRATANTE:

- (indicar los requisitos legales que, conforme a la legislación nacional, tengan que asentarse en un contrato administrativo. Entre otros, descripción jurídica de la entidad, dirección, datos de los documentos que otorgan poder de representación a su representante)

- Que convocó a SDO respecto de las Obras consistentes en la Construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en el marco del “Programa de Desarrollo Económico Sostenible (PRODES)” del Banco y que ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución de dichas Obras, por el monto de (indicar el Precio del Contrato expresado en número y letra para cada una de las diferentes monedas de la oferta) (en adelante el “Precio del Contrato”).

DECLARA EL CONTRATISTA:

- (asentar los datos generales del Contratista, dirección, datos de documentos que otorgan poder de representación a su representante, nacionalidad, entre otros que requiera la legislación aplicable)

- Que ha aceptado la adjudicación para la ejecución de las Obras para la Construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en el marco del “Programa de Desarrollo Económico Sostenible (PRODES)” del Banco y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas Obras.

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

- Interpretación

- En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

- Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato.

- Orden de Prelación de los documentos contractuales

- Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

- Contrato,

- Apéndice 1: Integridad Sector Público,

- Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco,

- Condiciones particulares de Contrato,

- Condiciones generales de Contrato,

- Carta de Aceptación,

- Oferta del Contratista,

- Especificaciones y planos,

- Lista de cantidades y precios unitarios

- Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

- Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral.

- Obligaciones del Contratista y del Contratante

- En razón a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las Obras para el Contratante y a subsanar cualquier vicio o defecto de ésta de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

- El Contratante se compromete a pagar al Contratista como remuneración de la ejecución de las Obras, incluido cualquier subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

- Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato.

Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados.

| Por y en nombre del Contratante Alfredo Rafael Peralta Ventura Alcalde | Por y en nombre del Contratista (indicar nombre del representante autorizado del Contratista) |
| --- | --- |
| Firma | Firma |

(Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o únicamente el integrante principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de todos los demás miembros).

Por y en representación de cada integrante del Consultor (inserte el nombre de la APCA)

(Nombre del integrante principal)

_____________________________

(Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA)

(Agregue espacios para las firmas de cada integrante si firman todos)

_____________________________

(Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA)

(Agregue espacios para las firmas de cada integrante si firman todos)

Condiciones Generales del Contrato

Índice de cláusulas Condiciones Generales del Contrato

A.	Disposiciones generales	116

1.	Definiciones	116

2.	Interpretación	119

3.	Divisibilidad	120

4.	Disposiciones de integridad	120

5.	Idioma	120

6.	Ley aplicable	121

7.	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	121

8.	Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios	121

9.	Confidencialidad	121

10.	Conflicto de interés	122

11.	Representantes autorizados	122

12.	Decisiones del Gerente de Obras	123

13.	Delegación de funciones del Gerente de Obras	123

14.	Superintendente de construcción	123

15.	Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes	123

16.	Subcontratos	124

17.	Cesión	124

18.	Otros Contratistas	124

19.	Personal del Contratista	124

20.	Riesgos	128

21.	Seguros	129

22.	Informes de investigación del Sitio de las Obras	130

23.	Construcción de las Obras por el Contratista	130

24.	Garantía de cumplimiento	130

25.	Toma de posesión del Sitio de las Obras	131

26.	Acceso al Sitio de las Obras	131

27.	Gestión Ambiental y Social	131

28.	Seguridad física en el sitio de las obras	132

29.	Hallazgos fortiutos	133

30.	Conclusión de las Obras en la fecha prevista	133

31.	Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras	133

32.	Inspecciones y auditorías por parte del Banco	134

33.	Resolución de controversias	134

B.	Control de Plazos	135

34.	Programa	135

35.	Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras	136

36.	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	137

37.	Aceleración de las Obras	137

38.	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	137

39.	Advertencia anticipada	137

40.	Caso fortuito o fuerza mayor	138

41.	Suspensión temporal de la ejecución de las Obras	146

C.	Control de Calidad	140

42.	Identificación de defectos y pruebas	140

43.	Corrección de defectos y defectos no corregidos	140

D.	Control de Costos	140

44.	Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato	140

45.	Modificaciones del Precio del Contrato	141

46.	Variaciones (Órdenes de cambio)	141

47.	Proyecciones de flujo de efectivo	142

48.	Pago de anticipo	142

49.	Certificados de pago	142

50.	Pagos	143

51.	Monedas	143

52.	Eventos Compensables	143

53.	Disposiciones tributarias	145

54.	Ajustes de Precios	145

55.	Retenciones	146

56.	Penalizaciones, multa o deducciones al pago	146

57.	Bonificaciones	147

58.	Trabajos por administración	147

59.	Costo de reparaciones	147

E.	Finalización del Contrato	147

60.	Terminación de las Obras	147

61.	Recepción de las Obras	148

62.	Liquidación final	148

63.	Manuales de Operación y de Mantenimiento	148

64.	Terminación anticipada del Contrato	148

65.	Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista	150

66.	Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato	150

67.	Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos	150

Condiciones Generales del Contrato

El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.

| Condiciones Generales del Contrato (CGC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Disposiciones generales |  |  |
| Definiciones |  |  |
|  | En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados: |
|  | - APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un convenio como uno solo, con el propósito de ofrecer el servicio de la ejecución de las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato. |
|  | - Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Contratista sea un APCA |
|  | - Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la cláusula 7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Contratista para con el Contratante derivadas del Contrato. |
|  | - Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica. |
|  | - Certificado de corrección de defectos: es el certificado de aceptación emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. |
|  | - Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para coadyuvar en la resolución en primera instancia de cualquier controversia mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33 de las CPC. |
|  | - Contratante: es la entidad que contrata la ejecución de las Obras y que se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). |
|  | - Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. |
|  | - Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los documentos enumerados en el contrato. |
|  | - CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato. |
|  | - CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato |
|  | - Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. |
|  | - Día: se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”. |
|  | - Equipos: significa todo el equipo móvil, maquinaria, herramientas, artículos, y aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los materiales y los equipos que sean de instalación permanente, que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la ejecución de las Obras. |
|  | - Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas en el Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obras o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el Gerente de Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato. |
|  | - Eventos Compensables: son los definidos en la cláusula 52 de estas CGC. |
|  | - Fecha de Inicio: es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CPC. No coincide necesariamente con alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. |
|  | - Fecha de terminación: es la fecha de terminación de las Obras certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 60.2 de estas CGC. |
|  | - Plazo de ejecución y Fecha prevista de terminación: es el plazo de ejecución del contrato y la fecha en que se prevé que el Contratista termine las Obras. Está especificada en las CPC y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. |
|  | - Gerente de Obras: es la persona cuyo nombre se indica en las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. |
|  | - Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante. |
|  | - Informes de investigación del Sitio de las Obras: son los informes incluidos en los documentos de SDO, de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. |
|  | - Legislación/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 6 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. |
|  | - Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el Contratista indica el costo de las Obras sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este. |
|  | - Materiales: son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. |
|  | - Meses: se entenderá que los plazos expresados en meses se refieren a meses calendario. |
|  | - Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. |
|  | - Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante. |
|  | - Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras contratadas y la corrección de cualquier defecto. |
|  | - Obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad laboral (ASSS): son los requisitos del país del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas y políticas del Banco, así como en las Especificaciones, los cuales se establece en las CPC. |
|  | - Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CPC. |
|  | - Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar e incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que sean permanentes, pero que son necesarios para la construcción, montaje o instalación de las Obras. |
|  | - País del Contratante: es el país especificado en las CPC. |
|  | - Período de Responsabilidad por Defectos: es el período estipulado en la subcláusula 43.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminación. |
|  | - Personal del Contratista: se entiende todo el personal que el Contratista utiliza en la ejecución del Contrato, incluyendo el personal, trabajadores y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecución del Contrato. - Personal del Contratante: Se entiende todo el personal, trabajadores y otros empleados del Contratante y Gerente de Obras, que participan en el cumplimiento de las obligaciones del Contratante bajo el Contrato; así como cualquier otro personal identificado como Personal del Contratante, mediante una notificación del Contratante al Contratista |
|  | - Planos: son documentos gráficos, incluidos en el Contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre), de acuerdo con lo establecido en el Contrato, incluidos los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. |
|  | - Planta: es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. |
|  | - Precio del Contrato: es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. |
|  | - Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. |
|  | - Precios unitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad, concepto o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por la utilidad y cargos adicionales. |
|  | - Prestatario: persona jurídica pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el Banco y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. |
|  | - Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construirá(n) la Obra y las Obras Provisionales y además lo definido como tal en las CPC. |
|  | - Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con quienes el Contratista ha subcontratado la ejecución de cualquier parte de las Obras, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. |
|  | - Superintendente de construcción: es la persona nombrada por el Contratista, de conformidad con la cláusula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las CPC y que será el representante permanente del Contratista en el Sitio de las Obras para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir notificaciones del Contratante. |
|  | - Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario, el Contratante, el Contratista o un Subcontratista. |
|  | - Trabajos por administración: son una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos. |
|  | - Variación: es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. |
| Interpretación |  |  |
|  | Excepto cuando el contexto exija lo contrario: - palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; - palabras indicando un género incluyen todos los géneros - disposiciones que incluyen la palabra “aceptar”, “acordado” o “acuerdo” requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes; - “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; - la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta” y “ofertante” con “proponente” y las palabras “bases de licitación” con “documentos de SDO”. |
|  | Los encabezamientos o títulos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras será responsable de proporcionar las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC. |
|  | Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). |
|  | Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. |
|  | Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. |
|  | Limitaciones de dispensas - Con sujeción a lo indicado en la subcláusula siguiente de las CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por incumplimiento del Contrato se considerará dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. - Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. |
| Divisibilidad |  |  |
|  | Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida, declarada nula, inválida o fuese inejecutable, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato. |
| Disposiciones de integridad |  |  |
|  | El prestatario , el contratante, el contratista y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de Integridad). |
|  | El Contratante exige al Contratista que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco |
| Idioma |  |  |
|  | El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC |
|  | Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. |
|  | El Contratista asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos. |
| Ley aplicable |  |  |
|  | El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa. |
| Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) |  |  |
|  | Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. |
| Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios |  |  |
|  | Los subcontratistas podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. |
|  | Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del Contrato pueden tener origen en cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. En dicho caso, a solicitud del Contratante, se podrá pedir al Contratista que presente evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios. |
| Confidencialidad |  |  |
|  | Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecución de las Obras objeto del Contrato. |
|  | Toda información que el Contratante proporcione al Contratista en relación con el Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista no podrá usar dicha información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Contratante. |
|  | No obstante, lo estipulado en la subcláusula 9.2, el Contratista tendrá el derecho de divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en términos substancialmente similares a los establecidos en las subcláusulas 9.1 y 9.2. El Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad. |
|  | La obligación de las Partes de conformidad con las subcláusulas 9.1 a 9.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: - el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; - actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; - puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o - de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. |
|  | Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 9 subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del Contrato, en el país del Contratante o en el extranjero. |
|  | Cualquier uso indebido de la información confidencial a que tuviere acceso el Contratista será considerado una violación a las obligaciones de confidencialidad y, por tanto. se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en la ley aplicable. |
| Conflicto de interés |  |  |
|  | El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses y comunicará estas obligaciones a sus subcontratistas, a su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre. |
|  | Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni sus subcontratistas podrán: - Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato, - Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, - Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC. |
|  | De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC. |
| Representantes autorizados |  |  |
|  | El representante autorizado del Contratante para la administración del Contrato es el Gerente de Obras, definido en la subcláusula 1.1 t) de las CPC. El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el Superintendente de Construcción, nombrado en la subcláusula 1.1 qq) de las CPC. |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes autorizados podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. |
| Decisiones del Gerente de Obras |  |  |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. El Gerente de Obras interpretará los requisitos establecidos en los documentos del Contrato y juzgará si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del Gerente de Obras habrá de ser compatible con la intención de los documentos del Contrato y la hará por escrito o en forma de planos. |
| Delegación de funciones del Gerente de Obras |  |  |
|  | Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podrá cancelar cualquier delegación de funciones. |
| Superintendente de construcción |  |  |
|  | Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecerá, anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente que actuará como su Superintendente de construcción y cuyo nombre se indica en la subcláusula 1.1 de las CPC. El Superintendente de construcción deberá tener poder amplio y suficiente para actuar en nombre y representación del Contratista en el Sitio de las Obras y para recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras. El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo laboral completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las Obras. |
|  | Salvo que el Superintendente de construcción deje de ser empleado del Contratista, este no podrá reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual no podrá ser negado injustificadamente. En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio del Contratante, el Superintendente de Construcción no desempeñe sus funciones a satisfacción del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones justificadas, podrá solicitar la sustitución del Superintendente de construcción. En dicho caso, el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de Construcción, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al reemplazado, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud de Contratante. |
| Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes |  |  |
|  | Cualquier notificación o comunicación, ya sea notificación, consentimiento, aprobación, certificado o determinación, que debe cursarse entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la subcláusula 5.1. de las CGC. |
|  | La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección. |
|  | Una comunicación será efectiva en la fecha de entrega de esta al representante autorizado de las Partes, contra la firma que certifique el acuse de recibo, la que no se interpretará como una aceptación del contenido de la comunicación. |
| Subcontratos |  |  |
|  | En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a los previstos en su Oferta deberá obtener la aprobación previa por escrito del Gerente de Obras. |
|  | La subcontratación con aprobación del Contratante no eximirá al Contratista del cumplimiento ni alterará ninguna de las obligaciones (incluidas las obligaciones ASSS) contraídas en virtud del Contrato. Las condiciones de cualquier subcontrato deberán sujetarse a las disposiciones del Contrato. |
| Cesión |  |  |
|  | El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato. |
| Otros Contratistas |  |  |
|  | El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El Contratista brindará todas las oportunidades razonables para que éstos puedan realizar su trabajo y deberá proporcionarles las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y previamente deberá notificar al respecto al Contratista. |
| Personal del Contratista |  |  |
|  | El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionará para trabajar en la ejecución del Contrato a personas fiables que desempeñarán con eficacia su trabajo, respetarán las costumbres del lugar y observarán una adecuada conducta moral y ética. |
|  | Para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveerá y empleará en el Sitio de las Obras un número adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su Oferta. |
|  | El personal profesional clave del Contratista, su profesión, cargo y el porcentaje aproximado que cada uno dedicará al proyecto son los establecidos en la Oferta del Contratista. El Gerente de Obras aprobará cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la Oferta. |
|  | A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirará de las Obras o sustituirá a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que no cumpla con lo establecido en las subcláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC y cuando: - Persiste en cualquier mala conducta o falta de cuidado; - Realiza tareas de manera incompetente o negligente; - No cumple con cualquier disposición del Contrato; - Persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente; - Con base en evidencia razonable, se determina que ha participado en Fraude y Corrupción durante la ejecución de las Obras; - Ha sido reclutado del Personal del Contratante; - Adopta un comportamiento que infringe las Normas de Conducta (AS) para el Personal del Contratista. Si corresponde, el Contratista deberá entonces designar de inmediato (o haga que se designe) un reemplazo adecuado con habilidades y experiencia equivalentes. No obstante, cualquier requerimiento del Gerente de Obras para remover o causar la remoción de cualquier persona, el Contratista deberá adoptar medidas inmediatas según corresponda en respuesta a cualquier violación de (a) a (g) anterior. Dicha acción inmediata incluirá la remoción (o hacer que se remueva) del Sitio de las obras u otros lugares donde se realicen las Obras, cualquier Personal del Contratista que participe en (a), (b), (c), (d), ( e) o (g) anterior o ha sido reclutado como se indica en (f) anterior. El Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
|  | Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitución por cualesquiera razones de algún miembro del personal del Contratista correrán por cuenta del Contratista. |
|  | Si el Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algún empleado del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupción durante la ejecución de las Obras, el empleado en cuestión será removido inmediatamente conforme a lo dispuesto en la subcláusula 19.4 de la CGC antedicha. |
|  | Contratación de Personal y Mano de Obra. El Contratista proporcionará y empleará en el Sitio de las obras para la ejecución de las Obras la mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la ejecución adecuada y oportuna del Contrato. Se alienta al Contratista, en la medida de lo posible y razonable, a emplear personal y mano de obra con las calificaciones y experiencia apropiadas de fuentes dentro del País. A menos que se estipule otra cosa en el Contrato, el Contratista será responsable del reclutamiento, el transporte, el alojamiento y las instalaciones de bienestar de acuerdo con la CGC 19.11, del Personal del Contratista, y de todos los pagos relacionados con el mismo. El Contratista proporcionará la información y documentación al Personal del Contratista que sea clara y comprensible con respecto a sus términos y condiciones de empleo. La información y la documentación establecerán sus derechos en virtud de las leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que incluirá los convenios colectivos aplicables), incluidos sus derechos relacionados con las horas de trabajo, salarios, horas extra, compensación y beneficios, así como los que surjan de cualquier requisito en las Especificaciones. Se informará al Personal del Contratista cuando ocurran cambios materiales en sus términos o condiciones de empleo. |
|  | Condiciones de trabajo. El Contratista informará al Personal del Contratista sobre: - Cualquier deducción a su pago y las condiciones de dichas deducciones de acuerdo con las leyes aplicables o según lo establecido en las Especificaciones; y - Su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta personal en el país con respecto a sus sueldos, salarios, asignaciones y cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos según las leyes del país por el momento en vigor. El Contratista desempeñará los deberes con respecto a las deducciones de los mismos que las leyes le impongan. Cuando así lo exijan las leyes aplicables o según lo establecido en las Especificaciones, el Contratista deberá proporcionar al Personal del Contratista una notificación por escrito de la terminación del empleo y los detalles de los pagos por despido de manera oportuna. El Contratista deberá haber pagado al Personal del Contratista (ya sea directamente o en su caso para su beneficio) todos los salarios y derechos adeudados, incluidos, según corresponda, los beneficios de la seguridad social y las contribuciones de pensiones, antes o al final de su compromiso / empleo. |
|  | El Contratista deberá, en todos los tratos con el Personal del Contratista, prestar la debida atención a todos los festivales reconocidos, feriados oficiales, costumbres religiosas u otras y todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el empleo laboral. El Contratista proporcionará las vacaciones anuales del Personal del Contratista y la licencia por enfermedad, maternidad y familia, según lo exijan las leyes aplicables o según lo establecido en las Especificaciones. |
|  | Suministro de alimentos. El Contratista se encargará de proporcionar un suministro suficiente de alimentos adecuados según lo establecido en las Especificaciones a precios razonables para el Personal del Contratista a los fines o en relación con el Contrato. |
|  | Instalaciones para personal y mano de obra. Salvo que se indique lo contrario en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones de alojamiento y bienestar necesarias para el Personal del Contratista. Si se establece en las Especificaciones, el Contratista dará acceso o prestará servicios que se ajusten a las necesidades físicas, sociales y culturales del Personal del Contratista. El Contratista también proporcionará instalaciones similares para el Personal del Contratante si así se establece en las Especificaciones |
|  | Capacitación del Personal del Contratista. El Contratista proporcionará la capacitación adecuada al Personal del Contratista relevante sobre los aspectos de ASSS del Contrato, incluida la sensibilización adecuada sobre la prohibición de acoso, abuso y explotación sexual y la capacitación en salud y seguridad a que se refiere la Subcláusula 27.1 del CCG sobre Salud, Seguridad y Protección del Ambiente Como se indica en las Especificaciones o según las instrucciones del Gerente del Obras, el Contratista también deberá permitir oportunidades apropiadas para que el Personal del Contratista sea capacitado en aspectos ASSS del Contrato por parte del Personal del Contratante. El Contratista proporcionará capacitación sobre acoso, abuso y explotación sexual, incluida su prevención, a cualquiera de su personal que tenga la función de supervisar al personal de otro Contratista. |
|  | Bebidas alcohólicas o drogas El Contratista no podrá, de conformidad con las leyes del país, importar, vender, dar, intercambiar o disponer de cualquier tipo de bebidas alcohólicas o drogas, o permitir la importación, venta, obsequio, trueque o disposición de los mismos por parte del Personal del Contratista. |
|  | Armas y municiones. El Contratista no dará, intercambiará ni dispondrá de ninguna otra manera, a ninguna persona, armas o municiones de ningún tipo, ni permitirá que el Personal del Contratista lo haga. |
|  | Preparativos funerarios. El Contratista será responsable, en la medida requerida por las regulaciones locales, de hacer los arreglos para el funeral de cualquiera de sus empleados locales que puedan morir mientras se dedican a las Obras |
|  | Trabajo forzoso. El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear ni realizar trabajos forzados. El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se exija de un individuo bajo amenaza de fuerza o pena, e incluye cualquier tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo por contrato, trabajo en condiciones de servidumbre o acuerdos similares de contratación laboral. No se emplearán ni contratarán personas que hayan sido objeto de trata de personas. No debe haber trabajo forzoso ni trata de personas en relación con ningún empleo en el proyecto. |
|  | Trabajo infantil. El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no debe emplear a ningún trabajador menor de 15 años, o menor de la edad mínima legal de empleo establecida en el país, la que sea más alta. |
|  | El Contratista deberá tener Normas de Conducta para su Personal. El Contratista tomará todas las medidas necesarias para garantizar que su Personal conozca las Normas de Conducta, incluidos los comportamientos específicos que están prohibidos, y comprenda las consecuencias de participar en dichos comportamientos prohibidos. Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y documentación que su Personal pueda entender y tratar de obtener la firma de esa persona acusando recibo de dichas instrucciones y / o documentación, según corresponda. El Contratista también se asegurará de que las Normas de Conducta se muestren visiblemente en múltiples ubicaciones en el Sitio de las obras y en cualquier otro lugar donde se realizarán las Obras, así como en áreas fuera del Sitio de las obras accesibles para la comunidad local y las personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta publicadas se proporcionarán en idiomas que sean comprensibles para su Personal, el Personal del Contratante y la comunidad local. La Estrategia de Gestión y los Planes de Ejecución del Contratista incluirán los procesos apropiados para que el Contratista verifique el cumplimiento de estas obligaciones. |
| Riesgos |  |  |
|  | Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
|  | Riesgos del Contratante - Desde la fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: - Los riesgos de muerte o lesiones personales y de pérdida o daños a la propiedad solamente en la medida en que éstos hayan sido consecuencia de: - la negligencia, o la violación de los deberes establecidos por la ley aplicable, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada o contratada por él, excepto el Contratista; y - el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras como resultado inevitable de las Obras. - El riesgo de pérdida o daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, únicamente si ello se debe a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. - Desde la Fecha de terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: - las pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales que: - No sean consecuencia de un defecto que existía en la Fecha de terminación; - No sean consecuencia de las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de terminación; o - Sea consecuencia de un evento que constituía un riesgo del Contratante y que ocurrió antes de la Fecha de terminación. |
|  | Riesgos del Contratista Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subcláusula 20.2 anterior, serán riesgos del Contratista: - Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos: - El riesgo de pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; - El riesgo de pérdida o daños a los Equipos; y - El riesgo por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier persona, incluido un empleado del contratista y/o subcontratista, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato. - Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad en el trabajo (ASSS) incluyendo acoso, abuso y explotación sexual, violencia de género y cualquier forma de afectación de los pueblos indígenas establecidos en la ley aplicable y en las Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco (Apéndice 2). |
| Seguros |  |  |
|  | Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Contratista deberá suscribir seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y la finalización de la ejecución de las obras, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: - Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; - Pérdida o daños a los Equipos; y - Responsabilidad civil por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier otra persona, incluido un empleado del contratista y/o subcontratista, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato |
|  | El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. |
|  | Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. |
|  | Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
|  | Si el Contratista no contratara o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos, el Contratante podrá contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. |
|  | La invalidación, cancelación, anulación o el término de la vigencia de cualquiera de las coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, se considerará como un incumplimiento a las obligaciones del Contratista del presente Contrato y no liberará al Contratista de su obligación de responder por la totalidad de las pérdidas o daños y/o perjuicios que se ocasionen en caso de algún siniestro. |
|  | En caso de presentarse algún siniestro cubierto por los seguros contratados, el Contratista deberá proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para documentar los reclamos que sean presentados, así como efectuar las gestiones legales que se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de información que pudiera invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperación del seguro no liberarán al Contratista de responder por los daños resultantes. |
| Informes de investigación del Sitio de las Obras |  |  |
|  | Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras y sus alrededores y todos los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CPC, además de cualquier otra información a su disposición y que ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a, entre otros: - la naturaleza del terreno y su subsuelo, - la forma y las condiciones del lugar, - los detalles y los niveles de tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, - las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar las Obras, - los medios de acceso al Sitio de las Obras y las adaptaciones que pueda requerir. El Contratista reconoce que ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en la ejecución o afectarla. No se considerará ningún reclamo en relación con lo anterior contra el Contratante. |
| Construcción de las Obras por el Contratista |  |  |
|  | El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. |
|  | Si el Contrato especifica que el Contratista diseñará cualquier parte de las Obras permanentes, el Contratista deberá tener en cuenta los requisitos del Contratante que pueden incluir, si se establece en las Especificaciones: - Diseñar elementos estructurales de las Obras teniendo en cuenta las consideraciones del cambio climático; - Aplicar el concepto de acceso universal (el concepto de acceso universal significa acceso sin trabas para personas de todas las edades y habilidades en diferentes situaciones y bajo diversas circunstancias); y considerando los riesgos incrementales de la exposición potencial del público a accidentes operacionales o riesgos naturales, incluyendo eventos climáticos extremos. |
| Garantía de cumplimiento |  |  |
|  | El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento y si así se especifica en las CPC una Garantía de Cumplimiento AS a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice I y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| Toma de posesión del Sitio de las Obras |  |  |
|  | El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de las Obras. |
|  | En su caso, si el Sitio de las Obras no está contiguo a una vía pública o si el Contratista requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, deberá obtener el acceso o uso por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar posesión de este, proporcionará al Gerente de Obras una copia de los permisos necesarios. El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por los permisos de entrada especiales temporales que requiera en conexión con el acceso al Sitio de las Obras. El incumplimiento de estas disposiciones conllevará la aplicación del artículo 64.3 de las CGC. |
| Acceso al Sitio de las Obras |  |  |
|  | El Contratista permitirá al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindará facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obras pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato. |
|  | El Contratista deberá permitir al Gerente de obras y a cualquier persona autorizada por el Gerente de obras (incluyendo el personal del Banco o consultores que actúen en nombre del Banco, las partes interesadas y terceros, como expertos independientes, comunidades locales u organizaciones no gubernamentales) para llevar a cabo auditorías ambientales y sociales, según corresponda, el acceso al Sitio de las obras y a cualquier lugar donde se realice o se pretenda realizar un trabajo relacionado con el Contrato. El Contratista brindará facilidades y asistencia para dicho acceso de manera segura. |
| Gestión Ambiental y Social |  |  |
|  | El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social, de salud y seguridad (ASSS) de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con las regulaciones del País del Contratante, con el Apéndice 2 (Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco), y demás estipulaciones contractuales relacionadas a la materia, conforme a lo indicado en las CPC. |
|  | En caso de daños al medio ambiente, propiedad y / o molestias a las personas y comunidades, dentro o fuera del Sitio de Obras como resultado de las operaciones del Contratista, el Contratista deberá acordar con el Gerente de Obras las acciones apropiadas y el plazo para corregir, en la medida de lo posible, el entorno dañado a su estado anterior. El Contratista deberá implementar dichas correcciones a su costo y a satisfacción del Gerente de Obras. |
|  | El contratista pondrá a disposición un mecanismo interno de atención de quejas para que los trabajadores (y sus organizaciones, cuando existan) puedan formular sus inquietudes respecto del lugar de trabajo. El contratista informará a los trabajadores acerca del mecanismo de atención de quejas en el momento de ser contratados. El mecanismo será ampliamente comunicado a todas las personas que pudieran hacer uso de él de manera continua, accesible y adaptada al contexto. |
|  | El Contratista tomará, en todo momento, las precauciones necesarias para preservar la salud y la seguridad de su personal. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Sitio de las obras y cualquier lugar de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios, y de que se tomen medidas adecuadas para cumplir todos los requisitos en materia de bienestar e higiene, así como para prevenir contagio de enfermedades transmisibles. El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Sitio de Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesite para ejercer esa responsabilidad y autoridad. |
|  | Proveedores (que no son subcontratistas) El Contratista deberá tomar medidas para exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas) que cumplan con las medidas ASSS definidas en el Apéndice 2, procurando el cumplimiento de las normas de desempeño ambiental y social del BCIE a lo largo de la cadena de suministros. |
| Seguridad física en el sitio de las obras |  |  |
|  | El Contratista asumirá todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la seguridad en la realización de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
|  | El Contratista deberá adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras, valorando para ello la situación de seguridad en el país en el cual se ejecutarán las Obras. |
|  | El Contratista será responsable de la seguridad del sitio de las Obras y: - Mantener a personas no autorizadas fuera del sitio de las Obras; - Las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista, al personal del empleador y a cualquier otro personal identificado como personal autorizado (incluidos los otros contratistas del Contratante en el Sitio de las obras), mediante una notificación del Contratante o del Gerente del Proyecto al Contratista. Sujeto a la Subcláusula 27 de las CGC, el Contratista deberá presentar para la aprobación del Gerente de Obras un plan de gestión de seguridad que establezca las disposiciones de seguridad para el sitio de las Obras. El Contratista (i) realizará verificaciones de antecedentes apropiadas de cualquier personal contratado para proporcionar seguridad; (ii) capacitar adecuadamente al personal de seguridad (o determinar que están debidamente capacitados) en el uso de la fuerza (y, en su caso, las armas de fuego) y la conducta adecuada hacia el Personal del Contratista, el Personal del Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir que el personal de seguridad actúe dentro de las Leyes aplicables y los requisitos establecidos en las Especificaciones. El Contratista no permitirá el uso de la fuerza por parte del personal de seguridad para proporcionar seguridad, excepto cuando se utilice con fines preventivos y defensivos en proporción a la naturaleza y el alcance de la amenaza. Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también deberá cumplir con los requisitos adicionales establecidos en las Especificaciones. |
| Hallazgos fortuitos |  |  |
|  | En caso de que, durante la ejecución del Contrato, el Contratista descubra cualquier forma tangible de patrimonio cultural y/o natural en el Sitio de las Obras (incluyendo, pero sin limitarse a, fósiles, monedas, objetos de valor o antigüedad, estructuras, restos arqueológicos, paleontológicos, históricos, geológicos, arquitectónicos, culturales o religiosos), deberá: - Detener de inmediato toda actividad en el área afectada; - Notificar prontamente al Gerente de Obras; - Tomar todas las precauciones necesarias, incluyendo el cercado del área del hallazgo, con el fin de evitar disturbios adicionales y prevenir que el Personal del Contratista u otras personas retiren o dañen los elementos encontrados; - Capacitar al personal pertinente del Contratista sobre las acciones apropiadas que deben tomarse en caso de hallazgos fortuitos. El Contratista deberá acatar estrictamente las disposiciones sobre hallazgos fortuitos definidas la Guía de Aplicación de la Norma de Desempeño Ambiental y Social 8 “Patrimonio Cultural” del BCIE, incluyendo la colaboración con el Contratante y la autoridad competente, la facilitación del acceso al sitio y el cumplimiento de todas las instrucciones y normativas aplicables. El Contratante asumirá la custodia temporal del hallazgo, exclusivamente mientras se realiza la notificación formal a la autoridad competente, la cual ostenta la custodia formal y la autoridad legal definitiva sobre dichos bienes, conforme a la legislación nacional vigente. |
| Conclusión de las Obras en la fecha prevista |  |  |
|  | Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusión de cualquier sección de las Obras antes de la conclusión de su totalidad, las Obras completas deberán concluirse en la Fecha Prevista de Terminación. |
| Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras |  |  |
|  | El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CPC. |
|  | El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. |
|  | El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos previstos. |
|  | El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Provisionales. |
|  | El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. |
|  | Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| Inspecciones y auditorías por parte del Banco |  |  |
|  | El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque sus subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sistemáticos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los costos. |
|  | De conformidad con los incisos C y D del Apéndice 1 de las CGC: Disposiciones de Integridad, el Contratista permitirá y hará que sus agentes (sean declarados o no), subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, proveedores y personal, permitan que el Banco y / o las personas designadas por que el Banco inspeccione el Sitio de las obras y / o las cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de adquisición, selección y / o ejecución del contrato, y que dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados por auditores designados por el Banco. La atención del Contratista y sus Subcontratistas y subconsultores se dirige al inciso E del Apéndice 1 de las CGC: Disposiciones de Integridad, donde se establece, entre otras cosas, que los actos destinados a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de inspección y auditoría del Banco constituyen una práctica prohibida sujeta a resolución del contrato (así como una determinación de inelegibilidad de conformidad con los procedimientos de sanciones vigentes del Banco). |
|  | Para estos efectos, el Contratista deberá compilar y conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco por el periodo indicado en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
|  | El Contratistas y sus subcontratistas deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco). |
| Resolución de controversias |  |  |
|  | Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las decisiones del Gerente de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. |
|  | En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las Partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas Partes. |
|  | Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2 la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En su caso, estos mecanismos serán previos al arbitraje. |
|  | Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 33.2 de las CGC y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 33.3. de las CGC, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte de su intención de iniciar el arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención para iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. |
|  | A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, - las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa; y - el Contratante deberá pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude que no sea parte del objeto de la disputa. |
| Control de Plazos |  |  |
| Programa |  |  |
|  | Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras para su aprobación un Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organización, secuencia y el calendario de ejecución) y el método que propone para ejecutar todas las actividades relativas a las Obras. En la preparación de su Programa de trabajo el Contratista deberá otorgar la debida consideración a la prioridad que requieran ciertos trabajos. |
|  | El Contratista actualizará el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluida cualquier modificación en la secuencia de las actividades, y se presentará al Gerente de Obras para su aprobación. El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluido cualquier cambio en la secuencia de las actividades. El Contratista deberá proveer un Calendario de Actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que el Gerente de obras lo haya requerido. |
|  | Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo señalado en la CGC 34.2, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CPC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. |
|  | La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
|  | A menos que se indique de otra forma en las Especificaciones, cada informe de progreso debe incluir el avance en el cumplimiento de las obligaciones ASSS y cuando aplique el progreso sobre indicadores Ambientales y Sociales (AS). |
|  | Además de los informes de avance, el Contratista deberá informar inmediatamente al Gerente de Obras sobre cualquier incidente, accidente o emergencia ocurridos dentro y fuera del Sitio de Obras, las instalaciones de Subcontratistas y proveedores relacionados con las Obras, que pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades, el público, el Personal del Contratante o Personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos significativos o daños a la propiedad privada; o cualquier acusación de acoso, abuso y explotación sexual. El Contratista exigirá a sus Subcontratistas y proveedores (que no sean Subcontratistas) que le informen de inmediato sobre cualquier incidente o accidente conforme a lo establecido en esta cláusula. |
| Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras |  |  |
|  | Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra Parte que asista a reuniones administrativas en el Sitio de las Obras. Los objetivos de dichas reuniones serán verificar que las Obras avanzan normalmente y se ejecutan con arreglo al Contrato, revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver, en su caso, los asuntos planteados conforme el procedimiento de advertencia anticipada descrito en la Cláusula CGC 39. |
|  | El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación |  |  |
|  | El Contratista podrá solicitar una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que imposibilite la terminación de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extensión debe realizarse antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras ordenadas a través de una Variación. |
|  | Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información que lo sustente, el Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo. Esta prórroga será sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales. |
|  | El Gerente de Obras prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible terminar las Obras en esa fecha. |
| 36.4 | Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| Aceleración de las Obras |  |  |
|  | Si el Gerente de Obras considera que el ritmo de ejecución de las Obras o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta, el Gerente de Obras notificará al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para reprogramar la ejecución de las Obras de manera que quede terminada totalmente en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta. |
|  | Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista ofertas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. |
|  | Si las ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. |
|  | Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o atribuible a retrasos del Contratista conforme al Programa no son considerados aceleración. |
| Demoras ordenadas por el Gerente de Obras |  |  |
|  | El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden debe quedar documentada y será comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican. |
| Advertencia anticipada |  |  |
|  | El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar o alterar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. |
|  | El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |
| Caso fortuito o fuerza mayor |  |  |
|  | Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto - pero, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato. |
|  | En caso de que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como sea posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al Gerente de Obras si por dicha razón se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud del Contrato e indicará, en su caso, el tiempo que considera será necesario suspender los trabajos en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obras deberá certificar la suspensión del Contrato. |
|  | El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir el certificado descrito en la cláusula anterior. |
|  | Cuando las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el plazo de ejecución de las Obras se prorrogará por el mismo tiempo que la imposibilidad de cumplimiento continúe. |
|  | En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, dará por terminado el Contrato. |
|  | En caso de terminación del Contrato deberán pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como cualesquiera trabajos ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |
| Suspensión temporal de la ejecución de las Obras |  |  |
|  | El Gerente de Obras podrá, por escrito, ordenar al Contratista la suspensión temporal de la ejecución de las Obras por el tiempo y en la forma en que lo determine por cualquier causa justificada sin que ello implique la terminación del Contrato y sin perjuicio de lo establecido en la sub-cláusula 64.2 del presente documento. La notificación deberá incluir las causas que motivan y justifican dicha suspensión, así como la fecha de su inicio y el plazo para la probable reanudación de las Obras. Si la fecha estimada de reanudación de las Obras está ligada a un hecho o acto de realización cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento. Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar cualquier retraso en la ejecución del Contrato. |
|  | Una vez notificada la suspensión temporal, el Contratista tomará todas las acciones necesarias en lo relativo a su personal, así como las medidas para proteger y asegurar físicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de las Obras durante el periodo de suspensión. |
|  | El Superintendente de Obras elaborará y presentará al Gerente de Obras para su certificación un informe sobre el estado de ejecución al momento de la suspensión que incluya la descripción de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se encuentran almacenados. |
|  | Antes del vencimiento del plazo de suspensión, el Gerente de Obras notificará por escrito al Contratista que ya desapareció la causa que dio origen a la suspensión y la fecha en la que deberá reanudar los trabajos. |
|  | La Fecha Prevista de Terminación se prorrogará por el mismo periodo que dure la suspensión considerando lo establecido en la subcláusula 36.4 de estas CGC. |
|  | En caso de suspensión de las Obras por instrucción del Contratante se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión, así como el monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por los días posteriores a la suspensión hasta la reanudación de las Obras conforme se describe en las CPC. |
|  | Cuando la suspensión de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con la subcláusula 40.2, aplicará lo indicado en la subcláusula 41.3 supra, pero el informe deberá incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la ejecución de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspensión de los trabajos, la temporalidad de la suspensión prevista y la fecha estimada de reinicio de las Obras. |
|  | En caso de suspensión de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión y los gastos fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, así como los correspondientes al personal permanente del Contratista mínimo indispensable que tenga una función específica durante la suspensión. |
|  | Durante el período de suspensión de las Obras por cualquier causa no imputable al Contratista, El Contratista tendrá derecho al pago del valor de plantas y materiales que no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste período si: (i) Las obras han sido suspendidas por más de 28 días y el contratista provee evidencia que esta planta y materiales cumplen con la calidad y especificaciones requeridas por el contrato; (ii) El Contratista ha marcado la planta y materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del Gerente de Obras. |
|  | En cualquier caso, de suspensión temporal de las Obras, el Contratista deberá extender el plazo de la Garantía de cumplimiento en el mismo plazo de la duración de la suspensión y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantía extendida. |
| Control de Calidad |  |  |
| Identificación de defectos y pruebas |  |  |
|  | El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. |
|  | El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algún defecto, inclusive si la prueba no está contemplada en las Especificaciones. Si la prueba revela que sí existe el defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| Corrección de defectos y defectos no corregidos |  |  |
|  | El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que inicia en la Fecha de terminación y se define en las CPC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. |
|  | Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista deberá corregirlo dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
|  | Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificación mencionada en la subcláusula 43.2, el Gerente de Obras estimará el precio de la corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado más una penalización conforme se indica en la subcláusula CGC 56.2, siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. El Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de corrección y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podrán deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista. |
| ## Control de Costos |  |  |
| Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato |  |  |
|  | La Lista de cantidades con precios unitarios debe contener los rubros, con los respectivos precios unitarios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. El precio del Contrato estará determinado de acuerdo con el volumen real del trabajo y los materiales utilizados en la ejecución total y satisfactoria de las Obras según lo certificado por el Gerente de Obras y los precios unitarios contenidos en la oferta del Contratista. En caso de que la lista de cantidades incluya sumas provisionales o reservas para imprevistos, el alcance y mecanismo de autorización para el uso de estas estará definido en las CPC. |
| Modificaciones del Precio del Contrato |  |  |
|  | Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio inicial del Contrato contemplado de conformidad con la cláusula 45 de estas CGC, deberá informarlo sin demora al Gerente de Obras de modo que decida, según lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo que ha de realizarse o los materiales que han de utilizarse. |
|  | Si para un rubro en particular la cantidad final de los trabajos a ser ejecutados difiere en más de veinticinco por ciento (25%) de la especificada en la Lista de cantidades con precios unitarios y siempre que la diferencia exceda uno por ciento (1%) del precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio Inicial del Contrato en más de quince por ciento (15%), a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. |
|  | Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de cantidades con precios unitarios. |
| Variaciones (Órdenes de cambio) |  |  |
|  | El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante órdenes de cambio, introducir cualquier Variación a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier parte de éstas que considere necesaria. |
|  | Dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado, el Contratista deberá presentar la cotización para la ejecución de la Variación. Antes de ordenar la Variación, el Gerente de Obras analizará la cotización que presente el Contratista. El contratista también deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo e impactos ASSS de la Variación, incluyendo el detalle de las medidas de mitigación necesarias para gestionar dichos riesgos e impactos en cumplimiento de las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BCIE. |
|  | Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades con precios unitarios y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la subcláusula 45.2 o su calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de cantidades con precios unitarios. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de cantidades con precios unitarios, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. |
|  | Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. |
|  | Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. |
|  | El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. |
|  | Todas las Variaciones autorizadas deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. |
| Proyecciones de flujo de efectivo |  |  |
|  | Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| Pago de anticipo |  |  |
|  | El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC en la fecha establecida en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos incluidos en el Apéndice I. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantía será reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. |
|  | El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá presentar un informe de su utilización junto con cada solicitud de pago. |
|  | El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidación por daños y perjuicios. |
| Certificados de pago |  |  |
|  | El Contratista presentará al Gerente de Obras facturas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 49.5. |
|  | Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificará las facturas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele sobre la base de una evaluación de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas. |
|  | El Gerente del Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados, precisará los montos adeudados al Contratista y emitirá los certificados de pago correspondientes. |
|  | El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de cantidades con precios unitarios e incluirá, en su caso, la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
|  | En consideración de información más reciente, el Gerente de Obras puede excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente. |
|  | Se entenderá que los rubros de las Obras para los cuales el Contratista no indicó precio están cubiertos en otros precios en el Contrato, por lo que no serán considerados para el pago. |
|  | Si el Contratista no ha cumplido o no cumple con las obligaciones ASSS (incluyendo las disposiciones del Apéndice 2) o con el trabajo en virtud del Contrato, el valor correspondiente a dichas obligaciones o trabajos, según lo determine el Gerente de Obra, podrá ser retenido hasta que se haya completado su ejecución. Asimismo, el costo estimado para la corrección, remediación o reemplazo de los trabajos u obligaciones, según lo determine el Gerente de Obra, podrá ser retenido hasta que se haya completado la acción correctiva, de remediación o sustitución correspondiente. |
| Pagos |  |  |
|  | Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo que se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. |
|  | El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras en la moneda y dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado. |
|  | Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele a la tasa de interés que se especifica en las CPC para cada una de las monedas de pago. |
|  | Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo arbitral, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en la subcláusula 50.3. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. |
| Monedas |  |  |
|  | Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipuladas en la Oferta. |
| Eventos Compensables |  |  |
|  | Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: - El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la subcláusula 25.1 de las CGC. - El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. - El anticipo se paga con retraso. - Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. - El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. - El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. - El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. - El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. - Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. - El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos, licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos, licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes. - Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. - Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor conforme se definen en la cláusula CGC 41. - El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. |
|  | Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. |
|  | Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. |
|  | En los casos mencionados en la subcláusula 52.1 el Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| Disposiciones tributarias |  |  |
|  | El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de las cláusulas 49 y 54 de las CGC. |
|  | Cada una de las Partes cumplirá con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos y demás cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. |
|  | Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado conforme respecto de la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes. |
| Ajustes de Precios |  |  |
|  | Únicamente si así se estipula en las CPC, los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente que se especifique en las CPC: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) + Cc (Enc/Eoc) + … en la cual: Ac es el coeficiente estipulado en los CPC que representa la porción no ajustable. Pc es el factor de ajuste; Bc y Cc … son coeficientes estipulados en las CPC que representan las porciones ajustables del Precio del Contrato Imc, Enc… es el índice vigente al final del mes que se factura, Ioc, Eoc … es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas La suma de los dos coeficientes, Ac, Bc, Cc …debe ser igual a 1 (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes se agrega al Precio del Contrato. |
|  | Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a las fluctuaciones en los precios. |
| Retenciones |  |  |
|  | Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC. |
|  | Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la subcláusula 60.2 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. |
|  | Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista deberá sustituir la retención con una garantía de responsabilidad por defectos (calidad de las Obras) la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en los CPC y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado. Esta garantía podrá ser tipo bancaria o fianza, emitida por instituciones financieras reguladas en el país del Contratante. Si la garantía o fianza es emitida por una institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en el país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía incondicional y a primer requerimiento. |
| Penalizaciones, multa o deducciones al pago |  |  |
|  | En el caso de retrasos en la Fecha de terminación con respecto de la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma de conformidad con este Contrato, el Contratante podrá deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como indemnización por daños y perjuicios calculada utilizando el precio por día establecido en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma. El límite del monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. |
|  | Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 43.3 de estas CGC, en caso de que el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 43.1, deberá pagar una penalización por desempeño ineficiente. El monto de la penalización será equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el procedimiento descrito en la subcláusula 43.3 y especificado en las CPC. |
|  | Si la Fecha Prevista de Terminación se prorroga posteriormente a haber realizado la deducción por daños y perjuicios de conformidad con la subcláusula 56.1, el Gerente de Obras deberá considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto más el pago de intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subcláusula 50.3 de las CGC. |
| Bonificaciones |  |  |
|  | Si así se especifica en las CPC, se pagará al Contratista una bonificación por cada día que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. La bonificación se calculará a la tasa diaria establecida en las CPC hasta el monto máximo determinado en las CPC. Para ello, el Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 60.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| Trabajos por administración |  |  |
|  | Si corresponde, las tarifas para trabajos por administración indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán solo cuando el Gerente de Obras haya instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa manera. |
|  | El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente de Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administración. La información asentada en el formulario deberá ser verificada, autorizada y firmada por el Gerente de Obras dentro de los dos días después de haberse realizado el trabajo. |
|  | Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administración estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la subcláusula 58.2 de las CGC. |
| Costo de reparaciones |  |  |
|  | En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor como se define en la cláusula 40 de las CGC), el Contratista realizará las reparaciones y pagará por cuenta propia las pérdidas o daños, cuando tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y así lo determinase el Gerente de Obras. |
|  | En caso de daños, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la subcláusula 59.1 el Gerente de Obras podrá solicitar al Contratista realizar las reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y así lo notificara, el Gerente de Obras tendrá la facultad de determinar las medidas a tomar que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras. |
| ## Finalización del Contrato |  |  |
| Terminación de las Obras |  |  |
|  | Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminación, el Contratista solicitará que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. A partir de ese momento comenzará el Período de Responsabilidad por Defectos de conformidad con la cláusula 43 de las CGC hasta que el Gerente de Obras emita el Certificado de Corrección de Defectos. |
|  | Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras están terminadas, los defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace referencia la subcláusula 67.1, emitirá el Certificado de Corrección de defectos. |
|  | Las Obras se considerarán terminadas con la emisión de dicho Certificado, siempre que las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición de resolución de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestión pendiente entre las Partes. |
| Recepción de las Obras |  |  |
|  | El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |
| Liquidación final |  |  |
|  | Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista entregará al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. |
|  | El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Corrección de Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. |
|  | De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir, dentro del mismo plazo establecido en la CGC 62.2. una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, este decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago. |
| Manuales de Operación y de Mantenimiento |  |  |
|  | En el caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de los manuales de operación y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC. |
|  | Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en la subcláusula 63.1, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista. |
| Terminación anticipada del Contrato |  |  |
|  | Terminación por incumplimiento del Contratista El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en incumplimiento fundamental del Contrato. Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los siguientes hechos: - El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación. - El Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato. - El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CPC. - El Contratista se retira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobación por escrito del Contratante. - El Contratista no otorga al Contratante o a quien éste designe por escrito las facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervisión o inspección de la ejecución de las Obras. - El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte según lo estipulado en la subcláusula 17.1 de las CGC - El Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; |
|  | Terminación por incumplimiento del Contratante El Contratista podrá dar por concluido el Contrato si: - El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; - El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras conforme lo establecido en la cláusula 41 de las CGC, y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes. |
|  | Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las subcláusulas 64.1 y 64.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. |
|  | Terminación por insolvencia El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; o si el Contratista es una empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que ésta no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante. |
|  | Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en prácticas prohibidas conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, tal como se definen en la cláusula 4 de la CGC al competir por el contrato o en su ejecución. |
|  | Terminación por conveniencia El Contratante podrá terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del Contratante previa notificación por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. |
|  | Terminación del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, podrá dar por terminado el Contrato. |
|  | Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. |
| Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista |  |  |
|  | Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que no han sido legalmente transferidos al Contratante serán propiedad del Contratista. Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y que hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya en el certificado al que hace referencia la subcláusula 66.1, serán propiedad del Contratante. |
| Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato |  |  |
|  | Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. |
|  | Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación, en su caso, del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |
| Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos |  |  |
|  | Una vez emitido el Certificado de corrección de defectos, cada una de las Partes continúa siendo legalmente responsable de cualquier obligación derivada de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción que no hubiesen sido identificadas en el período de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subcláusula 43.1. La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción continuará en vigencia por el plazo indicado en las CPC. En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratación de un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emisión del Certificado de corrección de defectos estará sujeta a la presentación de dicho seguro. |

Condiciones Particulares del Contrato

Condiciones Particulares del Contrato

Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| Ref. en las CGC | Condiciones Particulares del Contrato (CPC) |
| --- | --- |
| A. Disposiciones Generales |  |
| 1.1 (g) | El Contratante, organismo ejecutor es: Ayuntamiento Municipal de Nagua |
| 1.1 (q) | La Fecha de Inicio es (indique la fecha) |
| 1.1 (s) | El plazo para la ejecución de las obras es de 6 meses contados a partir de la Oren de Inicio. La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es de 6 meses contados a partir de la Oren de Inicio. |
| 1.1 (t) | El Gerente de Obras es (indique el nombre y la dirección electrónica del Gerente de Obras) |
| 1.1 (ee) | Las Obras consisten en ejecutar la construcción completa del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y lineamientos del proyecto, garantizando la calidad, funcionalidad y sostenibilidad de la infraestructura. |
| 1.1 (gg) | El país del Contratante es: República Dominicana. |
| 1.1(pp) | El Prestatario es: Ayuntamiento Municipal de Nagua. |
| 1.1 (qq) | El Sitio de las Obras está ubicado en el Municipio de Nagua de la Provincia María Trinidad Sánchez y está definida en los planos. Ver Anexo No.2 |
| 1.1 (ss) | El Superintendente de Construcción es: (indicar nombre y dirección electrónica del Superintendente de Construcción). |
| 2.3 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: (indique la naturaleza de las secciones y las fechas, si corresponde) (Si no corresponde, indicar NO APLICA) |
| 5.1 | El idioma oficial es: Español. |
| 6.1 | La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de República Dominicana. |
| 7.1 | El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es (nombre del representante común del APCA, quién tiene las facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes del APCA.) INDICAR “NO APLICA” EN CASO DE QUE EL ADJUDICADO NO SEA UN APCA. |
| 8.1 | NO APLICA |
| 8.2 | NO APLICA |
| 10.2 (c) | Las actividades adicionales que se consideran en conflicto de intereses durante la ejecución del Contrato son: Subcontratar a: - Empresas vinculadas sin declarar. - Empresas que participaron en el proceso de evaluación o diseño. Aceptar: - Regalos - Comisiones - Incentivos que puedan influir en: - La calidad del trabajo - La toma de decisiones Participar en: - Aprobaciones técnicas - Cambios contractuales - Validación de entregables Cuando existe un interés personal o económico directo. |
| 10.3 | Las actividades prohibidas para el Contratista consideradas como conflicto de intereses después de terminado el contrato son: El contratista no debe: - Utilizar datos técnicos, financieros o estratégicos obtenidos durante el contrato - Compartir esa información con terceros - Usarla para competir en nuevos procesos Está prohibido: - Presentarse a nuevas licitaciones relacionadas con el mismo proyecto usando información privilegiada. - Asesorar a otros oferentes con base en conocimientos exclusivos adquiridos Asesorar o trabajar con partes en conflicto directo Ejemplo: Haber ejecutado un proyecto para una entidad y luego trabajar para un tercero en contra de esa misma entidad en temas relacionados Intervenir en auditorías o supervisiones del mismo contrato El contratista no debe: - Evaluar, auditar o supervisar su propio trabajo una vez terminado - Participar directa o indirectamente en revisiones del contrato ejecutado Contratar o vincular personal clave del contratante En muchos casos se limita: - Contratar funcionarios públicos que participaron en el contrato - Establecer relaciones comerciales inmediatas con ellos Revelación de secretos comerciales o técnicos Está prohibido: - Divulgar procesos, fórmulas, diseños o estrategias protegidas - Publicar información sin consentimiento Subcontrataciones o acuerdos retroactivos indebidos - Formalizar acuerdos posteriores con empresas vinculadas al contrato sin transparencia - Repartir beneficios derivados del contrato de forma no declarada |
| 13.1 | El Gerente de Obras podrá delegar en otras personas cualesquiera de sus deberes y responsabilidades, siempre y cuando se realice por escrito, identificando expresamente: - El funcionario delegado. - El alcance de la delegación. - El periodo de vigencia - Las atribuciones especificas conferidas. No surtirán efectos frente al Contratista instrucciones emitidas por personal no autorizado formalmente. |
| 15.2 | Comunicaciones y Notificaciones Contratante: Física: Ayuntamiento Municipal de Nagua, C/ 27 de febrero no. 28 Electrónica: Contratista: |
| 18.1 | Lista de Otros Contratistas (lista de los nombres de Otros Contratistas, si corresponde) |
| 21.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: $70,386,831.83 (b) para pérdida o daño de equipo: 10% del presupuesto (c) para responsabilidad civil por pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato 5% valor del contrato (d) para responsabilidad civil por lesiones personales o muerte: (i) de los empleados del Contratista y subcontratistas: 3% Valor del contrato (ii) de otras personas: 3% Valor del contrato |
| 22.1 | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Ver anexo 4 |
| 24.1 | El monto de la Garantía de Cumplimiento es: Monto del contrato: $89,997,166.28 Moneda de pago del contrato: Pesos Dominicanos Fianza de cumplimiento: 30% del Precio del Contrato 89,997,166.28 x 30% = 26,999,149.88 Pesos Dominicanos o su equivalente en Dolares de acuerdo a la tasa actual. |
| 25.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) (indique el (los) lugar(es) y la(s) fecha(s)) |
| 25.2 | El plazo estipulado para la obtención del acceso a terrenos que excedan el sitio de la obra y no sean de carácter público, así como la presentación al Gerente de Obra de los permisos correspondientes será de (Indicar número de días) a partir de la firma del contrato. |
| 27.1 | El Contratista deberá tomar todas las medidas requeridas para proteger el medio ambiente establecidas en (Licencia Ambiental / Diagnostico Ambiental Cualitativo / Evaluación de Impacto Ambiental u otros) y en cumplimiento de lo definido en Apendice 2. |
| 32.3 | El plazo mínimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de cinco (5) años contados a partir de la recepción definitiva de las obras. La obligación de conservación podrá cumplirse mediante archivo físico o digital, Conforme a la normativa vigente. |
| 33.3 | El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato será conforme a lo siguiente: “Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que surja con motivo de la interpretación, ejecución, incumplimiento, terminación o cualquier situación derivada del presente contrato, será sometida previamente a mecanismos alternativos de resolución de conflictos de carácter extrajudicial, administrados por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, a través de sus centros especializados y profesionales acreditados en mediación, conciliación, arbitraje o resolución de controversias técnicas. A tales fines, las partes podrán someter sus diferencias a un Panel Técnico de Expertos, Dispute Board (DB), Dispute Adjudication Board (DAB) o cualquier otro mecanismo técnico de solución consensuada reconocido por la referida institución, conforme a las disposiciones establecidas en el pliego de condiciones y la normativa aplicable. Los honorarios profesionales, gastos administrativos y demás costos derivados del procedimiento extrajudicial serán sufragados en partes iguales por ambas partes. No obstante, para fines operativos y de gestión del proceso, el Contratista podrá realizar el pago inicial correspondiente, obligándose el Contratante a reembolsar el cincuenta por ciento (50%) de dichos costos, conforme al procedimiento y partidas previstas para gastos administrativos o provisionales establecidos en el contrato y el pliego de condiciones.” |
| 33.4 | El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de 180 días a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 33.5 de las CGC, serán: - El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI o ICC, por sus siglas en inglés), CGC 33.4 a) Todas las controversias que deriven de este contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a ese Reglamento. En caso del adjudicado sea Nacional: Toda controversia derivada de la interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación del contrato será resuelta mediante arbitraje administrado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de conformidad con las leyes de la República Dominicana. El idioma del arbitraje será el español. |
| B. Control de Plazos |  |
| 34.1 | El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 15 días laborables a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. |
| 34.2 | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días calendario. |
| 34.3 | El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de $10,000.00 pesos Dominicanos. |
| 40.1 | El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para los efectos del Contrato son: - Huracanes - Tormentas tropicales - Inundaciones - Terremotos - Pandemias - Conflictos sociales generalizados - Restricciones gubernamentales extraordinarias - Desabastecimiento extraordinario de materiales esenciales - Interrupciones graves en cadenas de suministro. La Parte afectada deberá notificar por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes a la ocurrencia del evento, acompañando de levantamiento de los daños junto con las evidencias y certificaciones correspondientes. La ocurrencia de estos eventos dará lugar a ampliación de plazo y reconocimiento de costos debidamente justificados cuando corresponda. |
| 41.6 | En caso de suspensión temporal de las Obras por instrucción del Contratante a través del Gerente de Obras se considerarán gastos no recuperables pagaderos al Contratista los siguientes: Cuando la suspensión temporal de las obras sea ordenada por el Contratante o derive de causas no imputables al Contratista, este tendrá derecho al reconocimiento de: - Costos indirectos; - Administración de obra; - Alquiler y permanencia de equipos; - Personal técnico indispensable; - Vigilancia; - Costos financieros; - Ampliación de garantías; - Campamentos y facilidades temporales; - Demás costos razonablemente asociados a la suspensión sustentados y evidenciados. Igualmente, procederá la correspondiente ampliación del plazo contractual. |
| C. Control de la Calidad |  |
| 43.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es: 365 días. |
| D. Control de Costos |  |
| 44.1 | (Si se ha agregado en Lista de cantidades sumas provisionales o reservas para imprevistos llenar la siguiente información, caso contrario eliminar esta provisión de CPC) Las sumas provisionales o reservas para imprevistos incluidas en la lista de cantidades (ECO-1) deberán ser utilizadas para los alcances siguientes: Indicar las actividades, rubros y la descripción del alcance cubierto por las sumas provisionales, que podrá ser entre otros para trabajos especializados o bienes especiales que vayan a suministrar otros contratistas. Para efectos de autorización del uso de sumas provisionales o reservas para imprevistos y en dependencia del rubro aplicable, se aplicarán los siguientes lineamientos: - El mecanismo de autorización del uso de las sumas provisionales será: (indicar el mecanismo de autorización). - El responsable de la autorización del uso de las sumas provisionales será: (indicar el responsable). |
| 48.1 | El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: El Contratante otorgará un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contractual. Dicho anticipo deberá ser desembolsado dentro de los quince (20) días laborales siguientes a la Aprobación de las garantías correspondientes. El Contratista no estará obligado a iniciar las obras mientras el anticipo no haya sido Efectivamente desembolsado. |
| 49.2 | El plazo para que el Gerente de Obras verifique las facturas mensuales del Contratista y, en caso de aceptación, certifique la suma que deberá pagársele es de 15 días hábiles. |
| 50.1 | Los pagos y deducciones se efectuarán en las siguientes proporciones y monedas: -Con las cubicaciones con sus documentos correspondientes y en Pesos Dominicanos |
| 50.2 | El plazo para el pago al Contratista de los montos certificados por el Gerente de Obras es de 30 días días a partir de la fecha de cada certificado. |
| 50.3 | La tasa de interés para los pagos atrasados es: Los pagos efectuados fuera del plazo contractual devengarán automáticamente intereses moratorios equivalentes a la tasa activa promedio de la banca comercial de la República Dominicana más dos (2) puntos porcentuales. |
| 51.1 | La moneda del país del Contratante es: Peso Dominicano |
| 54.1 | El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 54 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes, por lo que “SE APLICA” el mecanismo de ajuste de precios. Los coeficientes para el ajuste de precios son: - Para Pesos Dominicanos: (i) 15 % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) 85 % es la porción ajustable (coeficiente B). …. - Para Dólares: (i) 10% es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) 90% es la porción ajustable (coeficiente B). El índice I para la moneda local será el Índice de Costos Directos de la Construcción (ICDV), publicado oficialmente por el Banco Central de la República Dominicana, incluyendo los subíndices correspondientes a materiales, mano de obra, combustibles, transporte y equipos aplicables al proyecto. El índice I para la moneda internacional indicada será el índice internacional de precios aplicable a los bienes, equipos o materiales importados objeto del Contrato, publicado por organismos oficiales o instituciones reconocidas internacionalmente, sujeto a la aprobación del Contratante. Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista y estarán sujetos a la aprobación del Contratante |
| 55.1 | La proporción que se retendrá de los de pagos es: La retención aplicable a las cubicaciones no excederá el cinco por ciento (5%) del valor de cada pago. |
| 55.3 | La sustitución de la retención posterior a la Fecha de terminación de las Obras a la que se refiere la subcláusula 55.3 de las CGC será mediante la presentación de una garantía de calidad conforme a lo siguiente: Tipo de instrumento: Fianza Monto: 3,000,000.00 Pesos Dominicanos Vigencia: 24 meses |
| 56.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.05% por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 5% del precio final del Contrato. |
| 56.2 | La penalización por subsanar un defecto no corregido por el Contratista será de 60% del costo de la corrección del defecto. |
| E. Finalización del Contrato |  |
| 63.1 | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 30 días antes de la Recepción. Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar 30 días después de la terminación de la obra. |
| 63.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 63.1 es de $150,000.00 pesos dominicanos. |
| 64.1 (c) | El número máximo de días es 100. |
| 66.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas para fines de pago posteriores a la terminación anticipada es 15%. |
| 67.1 | Los plazos contractuales para responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos son: - 15 años en caso de fallas o defectos estructurales; - 5 años cuando se trate de falla o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones; - 5 años si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o acabados de las obras; y - 5 años para fallas o defectos que no sean asimilables o equivalentes a los apuntados supra. Seguros: Seguro Todo Riesgo Construcción (CAR): Cobertura mínima equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del Contrato, incluyendo daños a las Obras, materiales, equipos incorporados y riesgos asociados durante la ejecución. |

# Apéndice 1: Integridad Sector público

- Definiciones:

- Categoría 4 de la Lista de Contrapartes Prohibidas: Personas o entidades a quienes se les ha dado la oportunidad procesal de presentar sus argumentos de descargo a través de la realización de un procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, derecho de audiencia, acceso al expediente y el debido proceso, en lo aplicable, para las cuales el Comité de Integridad u otra instancia del BCIE haya emitido una recomendación de inclusión para formar parte de dicha lista.

- Conflicto de Interés:  Se considera conflicto de intereses toda situación en la cual una persona tiene un interés personal (directo o indirecto) en alguna operación o actividad, que podría ser o podría percibirse que influye de manera indebida en su criterio, sus decisiones, sus acciones, sus deberes o responsabilidades oficiales, sus obligaciones contractuales, o en el cumplimiento de las regulaciones y leyes aplicables. Los conflictos de interés pueden ser:

  - Reales: Cuando efectivamente existe un interés que pudiera entrar en conflicto con los intereses del Banco.

  - Potenciales: Es aquella situación que puede ocurrir cuando se tiene un interés actual que podría entrar en conflicto en una situación o circunstancias futuras.

  - Aparentes: Cuando no se tiene un interés actual, pero terceros podrían estimar, suponer o percibir que sí existe dicho conflicto, lo cual puede tener efectos reputacionales.

- Contrapartes: persona natural o jurídica con la que el BCIE planea establecer o establece una relación comercial o un vínculo contractual directo, o cualquier operación activa, pasiva, de preinversión, cooperación técnica, donaciones, patrocinio, de adquisición de bienes y/o servicios de cualquier otra naturaleza.

- Relacionados: personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios a las contrapartes en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga.

- Compromiso de las Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones del BCIE dirigidas al sector público, ya sea en su condición de prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, contratistas, subcontratistas, coordinadores, consultores, proveedores, oferentes,  supervisores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (C) siguiente del presente Anexo.

- Prácticas Prohibidas:

El BCIE ha establecido distintos Medios de Denuncia para canalizar los reportes sobre la posible comisión de cualquier práctica prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:

- Práctica Fraudulenta: cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.

- Práctica corrupta: consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

- Práctica coercitiva: consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

- Práctica colusoria: acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

- Práctica obstructiva: consiste en: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación o (ii) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.

- Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes y sus Relacionados:

La(s) Contraparte(s) deberá(n) cumplir y trasladará(n) a sus Relacionados las siguientes declaraciones debiendo establecer las mismas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s) incorporando dentro de dicha documentación el compromiso de estos de cumplir en su totalidad con las mismas. Las Contrapartes tendrán la obligación de monitorear y verificar el cumplimiento de estas declaraciones y obligaciones por parte de sus Relacionados.

Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (C) del presente Anexo.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes y sus Relacionados

Las Contrapartes y sus Relacionados declaran que:

- Conocen los Medios de Denuncia del BCIE, como mecanismos para denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

- Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato.

- A la fecha del presente contrato, la Contraparte no ha cometido de forma directa o a través de sus Relacionados o cualquier otro tipo de relación análoga, ninguna Práctica Prohibida.

- Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato.

- Ni ellos, ni sus directores, funcionarios, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente u Organismo Sancionador.

- Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente u Organismo Sancionador.

- Que ninguna de las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones dirigidas al sector público, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga posee: (i) conflicto de intereses que pudiesen afectar en la ejecución de los proyectos u operaciones;  y  (ii) en caso de tener algún conflicto de intereses real o aparente por parte de la Contraparte o sus Relacionados este lo divulgará de manera inmediata al BCIE.

Obligaciones de las Contrapartes y sus Relacionados

Son obligaciones de las Contrapartes y sus Relacionados las siguientes:

- Abstenerse de incurrir en Prácticas Prohibidas en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

- Aceptar y cumplir los lineamientos establecidos en la Política Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas del BCIE.

- Tomar todas las medidas para prevenir la comisión de Prácticas Prohibidas en el uso de los fondos proveídos por el BCIE o administrados por éste.

- Reportar inmediatamente a través de los Medios de Denuncias cualquier presunción, irregularidad o materialización de Prácticas Prohibidas relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por este.

- Cooperar, colaborar y asistir al BCIE en cualquier investigación o auditoría de Prácticas Prohibidas en la cual estuviera relacionado. Esto incluye, de manera enunciativa, más no limitativa: i. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE, a sus representantes o a los sujetos que designe para visitar o inspeccionar sus instalaciones físicas o cualquier instalación utilizada en relación con los proyectos financiados parcial o totalmente con fondos propios del BCIE o administrados por el BCIE; ii. Permitir el acceso a los archivos físicos, digitales y a cualquier información relacionada con los proyectos financiados parcial o totalmente con fondos propios del BCIE o administrados por el BCIE; y iii. Asimismo, deberán facilitar y permitir la realización de entrevistas y el requerimiento de cualquier clase de información a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial relacionados directa o indirectamente con los proyectos del BCIE.

- Restituir, compensar, pagar, remediar o cualquier otra acción de similar naturaleza, ya sea económicamente o de otra manera, por los riesgos o gastos que incurra el BCIE siempre que se determine la comisión de Prácticas Prohibidas, reservándose el BCIE la facultad de ejecutar cualquier acción. Todos los gastos o costos antes referidos serán debidamente documentados por el BCIE, obligándose la Contraparte o sus Relacionados a reembolsar los mismos a solo requerimiento del BCIE dentro del plazo que este establezca.

- Remitir y/o atender en el plazo, forma y medio que el BCIE establezca las comunicaciones y consultas efectuadas por el BCIE relacionadas con cualquier indagación o solicitud de documentación, información, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado por el BCIE, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción.

- Cautelar la idoneidad de los Relacionados contratados con los recursos del BCIE y con otros recursos que este administre. Esto incluye el cumplimiento de las buenas prácticas internacionales reconocidas en materia de integridad, así como búsquedas realizadas en las listas de sanciones.

- Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste en materia de integridad, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE o administradas por este, su ejecución y operatividad.

Obligación de Divulgación de Conflicto de Intereses

Las Contrapartes y sus Relacionados tienen la responsabilidad de prevenir situaciones y actividades que pudiesen conducir a Conflicto de Intereses reales, potenciales o aparentes. Por lo cual, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

- Al encontrarse vinculados con un caso de Conflicto de Intereses, tienen la obligación de revelarlo ante el BCIE a través de los Medios de Denuncia disponibles del BCIE dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, una vez se tenga conocimiento del Conflicto de Intereses.

- Si las Contrapartes y sus Relacionados tienen conocimiento de la existencia de un Conflicto de Intereses que involucre a un tercero, estos deberán denunciarlo a través de los Medios de Denuncia disponibles del BCIE dentro del plazo indicado en el numeral anterior.

- Al identificarse situaciones de Conflicto de Intereses que no fueran divulgadas dentro de los plazos antes indicados o gestionadas adecuadamente, el BCIE podrá ejecutar cualquiera de las siguientes acciones: (i) las Contrapartes y sus Relacionados podrán ser excluidos de participar en un proceso de contratación; (ii) la anulación, rescisión, suspensión, o cualquier otra forma de finalización del contrato sin responsabilidad alguna para el BCIE; (iii) tomando en consideración las características especiales de cada caso, el BCIE podrá ejecutar acciones adicionales.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes y sus Relacionados contenidas en este literal D son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud del mismo sean satisfechas en su totalidad, excepto lo establecido en el acápite (ii) sobre lo relacionado a la conservación de documentos y registros.

La omisión de incorporar las estipulaciones antes indicadas en los contratos que se celebren entre las Contrapartes y sus Relacionados, así como la omisión de las Contrapartes de monitorear y verificar el cumplimiento de las mismas podrá constituir una causal de terminación anticipada por parte del BCIE sin responsabilidad alguna de su parte.

- Sanciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE podrá tomar cualesquiera de las acciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del BCIE de denunciar o interponer el aviso del caso correspondiente a las autoridades competentes:

- Emitir una amonestación por escrito.

- Adoptar medidas para mitigar los riesgos identificados.

- Terminar la relación contractual.

- Suspender los procesos o los procedimientos de contratación.

- Ejecutar fianzas o garantías

- Solicitar garantías adicionales.

- Solicitar planes de acciones correctivos para el fortalecimiento del sistema de integridad de la entidad.

- Incluir a la persona y/o entidad en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE.

- Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato.

- Lista de Contrapartes Prohibidas:

El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inclusión de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE conforme a lo establecido en la Política Antifraude, Anticorrupción y otras Prácticas Prohibidas del BCIE y normativa relacionada.

El BCIE otorgará a la(s) persona(s) o entidad(es) reportada(s) la oportunidad procesal para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo que garantice el principio de defensa, el derecho de audiencia, el acceso a la información del expediente digital, apelación y, en general, el principio del debido proceso.

Las notificaciones relacionadas al procedimiento administrativo se podrán realizar de manera presencial o por correo electrónico, a través del correo brindado al BCIE y/u otros medios electrónicos que hayan sido proporcionados por la contraparte o que consten en los archivos del BCIE.

La(s) persona(s) o entidad(es) reportada(s) serán sujetas a las distintas etapas y mandatos del proceso en materia de integridad. Estas etapas son las siguientes: (i) Etapa No. 1 – Criterios de Análisis Preliminar; (ii) Etapa No. 2 – Análisis; (iii) Etapa No. 3 – Investigación; (iv) Etapa No. 4 – Proceso Administrativo; y (v) Etapa No. 5 – Instancia de Apelación.

El BCIE publicará en su página web a las personas o entidades que sean incluidas en la Categoría 4 de la Lista de Contrapartes Prohibidas.

- Suspensión Temporal / Inclusión Provisional

En cualquiera de las etapas y mandatos del proceso en materia de integridad, el BCIE podrá notificar la suspensión temporal de un proceso de adquisición, licitación o contratación o la inhabilitación provisional de una o más contrapartes para participar como oferente de procedimientos de adquisiciones con recursos del BCIE o administrados por este.

Adicionalmente, con la finalidad de proteger los intereses del BCIE, este podrá disponer la inclusión provisional de un sujeto investigado en la Lista de Contrapartes Prohibidas. Posterior a la notificación de la suspensión temporal a una contraparte, esta suspensión será publicada en la página web del BCIE.

La suspensión antes indicada es una facultad del BCIE, y este no se encuentra obligado a ordenar la misma; en ese sentido, en caso de que el BCIE tenga a bien no ordenar la suspensión correspondiente no asume ninguna clase de responsabilidad frente a las Contrapartes y/o sus Relacionados. Aunado a lo anterior, el BCIE no tiene la obligación de compartir información relacionada a denuncias recibidas; por lo que no asume ninguna clase de responsabilidad por no compartir la información anteriormente descrita.

Este Anexo forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas.

# Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco

- Generalidades

El Contratista será responsable de cumplir con todas las obligaciones en materia Ambiental, Social y de Salud y Seguridad laboral (ASSS) derivadas de las actividades realizadas en el sitio de las obras bajo su cargo, de acuerdo con las regulaciones del país del contratante, Política de Sostenibilidad el BCIE, este último, mediante el Plan SIEMAS vigente del proyecto enmarcado en los requisitos de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (ND) del BCIE que resulten aplicables.

El Contratista gestionará adecuadamente a sus subcontratistas y proveedores, exigiéndoles el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales del proyecto, que resulten aplicables, mediante su integración en los contratos de obra y el monitoreo continuo de su desempeño.

De acuerdo con lo establecido en el Plan SIEMAS vigente de la operación (ver Sección 5 de este Apéndice), el Contratista es responsable de la elaboración, implementación y/o entrega de los requisitos presentados en la siguiente tabla:

(Enlistar en la siguiente tabla las condiciones y entregables del Plan SIEMAS que serán responsabilidad de elaboración/implementación/cumplimiento del Contratista, detallando el alcance para cada una de ellas.)

Tabla 1: Condiciones y entregables A&S responsabilidad del Contratista

| No. | Norma de Desempeño Ambiental y Social del BCIE | Condición para trasladar a contratista de obra | Instrumentos de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales | (Enlistar las condiciones del Plan SIEMAS correspondientes a cada ND). En los casos que no aplique, se deberá colocar N/A. Si existe más de una condición por ND, agregar una nueva fila. | (Enlistar los entregables del Plan SIEMAS correspondientes a cada ND). En los casos que no aplique, se deberá colocar N/A |
| 2 | Trabajo y Condiciones Laborales |  |  |
| 3 | Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. |  |  |
| 4 | Salud y Seguridad de la Comunidad |  |  |
| 5 | Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario |  |  |
| 6 | Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales vivos |  |  |
| 7 | Pueblos Indígenas |  |  |
| 8 | Patrimonio Cultural |  |  |
| 9 | Equidad de Género |  |  |
| 10 | Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información |  |  |
|  | Otras | (Enlistar las condiciones del Plan SIEMAS adicionales no contenidas en ND, e.g. las relativas a seguimiento y presentación de informes y fortalecimiento de capacidad del cliente, entre otras). En los casos que no aplique, se deberá colocar N/A |  |

Para atender los requisitos ambientales y sociales antes descritos, el Banco tiene a disposición de el Contratista las Guías de Aplicación de las ND del BCIE. Las Guías facilitan la comprensión de los requisitos establecidos en cada ND, incluyendo orientaciones y plantillas para la elaboración de los instrumentos requeridos en cada ND. Los principios rectores y requisitos generales de las ND aplicables deberán ser considerados para la gestión ambiental y social del oferente, conforme a la escala y naturaleza de la contratación.

Para una lectura adecuada de las ND del BCIE se recomienda abordarlas como un marco integral y complementario, comenzando por la ND 1, que establece los principios y el enfoque general de gestión de riesgo, avanzando hacia las demás normas según se indica en el Plan SIEMAS correspondiente. En la lectura de cada ND, encontrará referencias cruzadas que articulan las ND entre sí, mismas que deberán ser tomadas en consideración en la formulación de los instrumentos.

Las Guías de Aplicación de las ND del BCIE se encuentran disponibles en la página web del BCIE, en el siguiente enlace:

http://www.bcie.org/quienes-somos/sostenibilidad/gestion-de-sostenibilidad-externa

Las medidas ASSS establecidas en este Apéndice, serán aplicables al Sitio de Obras. Se entenderá como "Sitio de Obras" todo espacio físico utilizado por el Contratista o sus subcontratistas para la ejecución del proyecto, incluyendo tanto el área principal de construcción como cualquier área auxiliar o temporal bajo su control, ya sea dentro o fuera del sitio central del proyecto. Esto podrá incluir, de acuerdo con las responsabilidades a cargo del Contratista:

- Campamentos y zonas de alojamiento de personal.

- Áreas de almacenamiento y acopio de materiales.

- Talleres y zonas de mantenimiento de maquinaria.

- Plantas temporales (de concreto, asfalto, trituración u otras).

- Bancos de materiales (canteras, graveras, etc.).

- Sitios de captación o uso de agua.

- Vías de acceso provisionales o mejoradas.

- Sitios de disposición de residuos, excedentes o materiales contaminados.

- Otro cualesquiera según sea el alcance de las obras contratadas.

Estos sitios deberán ser gestionados con el mismo nivel de cumplimiento que el área principal de construcción.

- Instrumentos de gestión

El Contratista, según el alcance de sus responsabilidades, definidas en la Tabla 1, deberá presentar para la aprobación de la Supervisión Externa de Obra y/o del Contratante y posterior implementación, los planes para gestionar los principales riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad. Estos planes podrán agruparse y denominarse colectivamente como Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS), específico para el Proyecto.

El PGAS aprobado debe ser revisado por el Contratista periódicamente y actualizado en forma oportuna cuando sea necesario a efecto de asegurar que el PGAS contenga las disposiciones apropiadas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos y riesgos resultantes de las actividades de obras que se están ejecutando, asegurando una adecuada gestión de estos. La actualización del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobada por la Supervisión Externa de Obra y/o del Contratante.

El PGAS deberá desarrollarse considerando las medidas incluidas en:

- Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Proyecto y/u otras evaluaciones específicas. En el caso de operaciones donde el Contratista es también responsable del diseño, el EIAS deberá incluir los requerimientos de las ND activadas en el Plan SIEMAS de la operación, conforme a lo definido en las Guías de Aplicación de las ND del BCIE.

- Marco o Sistema de Gestión Ambiental y Social (MGAS/SGAS), en los casos que aplique.

- Plan SIEMAS vigente, incluyendo planes y programas de gestión aplicables para las ND del BCIE que hayan sido activadas.

- Lo definido en este Apéndice.

Para cada plan o programa de gestión, el Contratista deberá incluir una descripción clara y detallada de las acciones, materiales, equipos, procesos de gestión, cronograma, presupuesto, etc. que implementará directamente o a través de sus subcontratistas y proveedores. Estos planes y programas de gestión incluyen:

El Contratista será responsable de la implementación del PGAS, aprobado para la operación. Esta responsabilidad incluye:

- Ejecutar todas las medidas, acciones y programas, establecidos en el PGAS y requisitos y obligaciones definidos en este Apéndice.

- Establecer y mantener según sea necesario, personal y recursos, técnicos y operativos para la efectiva implementación del PGAS y de los requisitos y obligaciones definidos en este Apéndice.

- Informes

El Contratista incorporará como parte de los informes de avance de las obras la información respectiva al avance en el cumplimiento de las obligaciones ASSS (incluidos los planes de gestión bajo su responsabilidad) y el progreso sobre indicadores A&S, en el marco del Plan SIEMAS vigente y las ND del BCIE.

El contratista documentará los resultados del seguimiento e identificará y reflejará las acciones correctivas y preventivas necesarias durante la ejecución de obras, las cuales deberán ser de conocimiento y aprobación por parte del Contratante.

- Pago por Requisitos ASSS

El Contratista no recibirá un pago adicional por cumplir con los requisitos ASSS. En cambio, el costo de cumplir con esas obligaciones deberá estará implícito, incluido y/o cubierto dentro de los precios cotizados en otros ítems de la Lista de Cantidades/ Lista de actividades.

- Plan SIEMAS

(Se deberá anexar el Plan SIEMAS aplicable al proyecto)

# Apéndice 3: Formularios de Garantías

Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Contratista, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato.

Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la emisión de garantías. El Prestatario podrá incluir en este Apéndice formularios de otros medios previstos para constituir garantías como lo son otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario y para el Banco y de acuerdo con la legislación local siempre y cuando se mantengan las condiciones de los presentes formularios.

Para los formularios que indique el Prestatario, es importante considerar el artículo 3 de las Reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías a primer requerimiento, que dispone:

“Todas las instrucciones para la emisión de Garantías y sus enmiendas y las propias Garantías y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Así, todas las garantías deben especificar:

- el Ordenante;

- el Beneficiario;

- el Garante;

- la transacción de base causa de la emisión de la Garantía;

- la cantidad máxima por pagar y la moneda de pago;

- la fecha de expiración y/o el hecho que entrañe la expiración de la Garantía;

- los términos del requerimiento de pago;

- cualquier disposición para reducir el montante de la garantía”

Formulario de Garantía de Cumplimiento (Fianza)

A primer Requerimiento

(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)

No. De Fianza de Garantía de cumplimiento: (Indicar el número de identificación de la Fianza)

Por esta Fianza (indique el nombre y dirección del Contratista) en calidad de Obligado Principal (en lo sucesivo, “el Obligado Principal”) y (indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora) en calidad de Fiador (en adelante “el Fiador”) se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre y dirección del Contratante) en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de (indique el monto de fianza) (indique el monto de la fianza en palabras), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Obligado Principal y el Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos a través de la presente.

Considerando que el Obligado principal ha recibido la Carta de Aceptación con fecha del (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año) para (indique el nombre del Contrato) de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Obligado Principal diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Obligado Principal esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, y previo envío de una primera solicitud por escrito, sin que el Contratante tenga que sustentar su solicitud, el Fiador deberá proceder de inmediato a pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Fiador acepta, por la presente, que su obligación es irrevocable y permanecerá vigente y tendrá pleno efecto hasta un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. El Fiador no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Obligado principal ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Fiador ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año).

Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)

En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de 	(indique el nombre y la firma del testigo)

Fecha 			(indique la fecha)

Firmado por 		(indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador)

En nombre de		 (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de	 (indique el nombre y la firma del testigo)

Fecha 				(indique la fecha)

Formulario de Garantía de Cumplimiento

(Garantía Bancaria - A primer Requerimiento)

(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)

(Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)

Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante)

SDO No.: (Indique número de referencia de la SDO)

Fecha: (indique la fecha de emisión)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.  (indique el número de referencia de la Garantía de Cumplimiento)

Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros)) (en adelante denominado “el Contratista”) ha recibido la Carta de Aceptación de fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecución de (indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras) en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad de Garante, por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique la cifra en números) (indique la cifra en palabras), la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de treinta días contados a partir de la fecha de la emisión del certificado de terminación de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el (indicar el día) día del (indicar el mes) mes del (indicar el año), lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses) / (un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

(Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco)

Formulario de Fianza por pago de anticipo

A primer Requerimiento

(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)

Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante)

Fecha:	(indique la fecha de emisión)

GARANTÍA POR ANTICIPO N.o:	(indique el número de referencia de la Fianza)

Afianzadora: (indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en 
el membrete)

Fianza otorgada ante (indicar nombre del Contratante) “El Contratante” para garantizar por el Contratista: (nombre del Contratista) la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial en su caso, del anticipo otorgado hasta la cantidad de (indicar monto del anticipo en número y letra, en las diferentes monedas en las que se otorgue) que equivale a (indicar porcentaje) del monto pactado mediante contrato de construcción de obra a precios unitarios del que deriva la presente garantía.

Dicho porcentaje será aplicado precisamente en los términos descritos en la Cláusula 49.2 del contrato número (indicar número de referencia del Contrato), denominado (indicar nombre del contrato) de fecha (indicar fecha de celebración del Contrato) relativo a: (insertar el objeto del contrato conforme se especifica en el propio contrato) con un importe total por la cantidad de (indicar precio del Contrato en número y letra expresado en las diferentes monedas de la oferta).

La Afianzadora manifiesta:

a). - La fianza se otorga de conformidad y atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, para garantizar la debida inversión del importe total del anticipo que (nombre del Contratante) otorga a (nombre del Contratista) y se compromete a pagar hasta la cantidad que importe esta fianza, en caso de que su fiado no cumpla con las obligaciones que se afianzan o sea rescindido el contrato.

b). – La fianza es emitida de manera irrevocable y será pagadera a favor de “El Contratante” al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que “El Contratante” tenga que sustentar su solicitud.

c). - En el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al Contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto se deberá obtener la modificación de la póliza y para el caso de ampliación del plazo establecido para la terminación o ejecución de los trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d). - Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista y este efectué la totalidad del pago en forma incondicional, el Contratante deberá liberar la fianza respectiva siempre y cuando sea procedente en los términos aquí estipulados

e). - Para cancelar la fianza será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito de (insertar nombre del Contratante), que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

f). -  Esta fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por árbitro o autoridad competente.

g). - Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

h). - Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y la Afianzadora ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año).

Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s))

En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo)

Fecha (indique la fecha)

Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador)

En nombre de (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo)

Fecha (indique la fecha)

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

Garantía a primer requerimiento

(El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado)

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)

Beneficiario:  (indique el Nombre y dirección del Contratante)

SDO No.: (indique número de referencia de la SDO o del proceso de selección)

Fecha: (indique la fecha de emisión)

Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía)

Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado “el Contratista”, (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras) contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras; o ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número (indique número) en el (indique el nombre y dirección del Banco).

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el (indique el número) día del (indique el mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.

(firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco)

______________________

Garantía de Cumplimiento Ambiental y Social (AS)

Garantía AS a Primer Requerimiento

(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)

Beneficiario:	(indique el nombre y la dirección del Contratante)

Fecha:	(indique la fecha de emisión)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AS No.: (indique el número de referencia de 
la garantía)

Garante: (Indique nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete]

Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista) (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato No (indique el número de referencia del Contrato) de fecha (indique la fecha) con el Beneficiario, para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras) (en lo sucesivo, “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantía de cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total el monto de (indique el monto en números) (            ) [indique el monto en letras)1, la cual pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompañe o haga referencia a ella, en la que él manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones ambientales y sociales (AS) contraídas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

Esta garantía vencerá a más tardar el (Indique el día) de (Indique el mes) de (indique el año)2, y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberá recibirse en las oficinas indicadas más arriba en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el artículo 15 a).

_____________________ 
[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

# Carta de Aceptación

(Papel con membrete del Contratante)

. . . . . . . (fecha). . . . . ..

Para:	. . . . . . . . .. (nombre y dirección del Contratista) . . . . . . . . ..

Asunto: . . . . . . . . ..  (Notificación de Adjudicación del Contrato No.) . . . . . . . . . .

Por la presente le notificamos que su oferta de fecha (fecha de recepción de ofertas) para la ejecución de (nombre y número de identificación del proceso, de acuerdo con el contenido del numeral 1.1 de los DDL) por el monto aceptado de (monto en cifras y en palabras y moneda), con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar:

                - Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de contrato dentro de los próximos 28 días posteriores a la recepción de esta Carta de Aceptación de acuerdo con las condiciones del contrato utilizando el formulario de Garantía de Ejecución y/o Cumplimiento de Contrato.

                - Documentación conforme al numeral 44.1 de los DDL

Firma autorizada: __________________________________________________________

Nombre y cargo del firmante: _________________________________________________

Nombre del Contratante: _____________________________________________________

Adjunto: Modelo de contrato

Notificación de Intención de Adjudicación

(Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta)

A la atención del Representante del oferente

Nombre: (indicar el nombre del Representante del oferente)

Dirección: (indicar la dirección del Representante Autorizado)

Números de teléfono: (insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado)

Dirección de correo electrónico: (insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado)

(IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los oferentes. 
La Notificación debe enviarse a todos los oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.)

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: (correo electrónico) el (fecha) (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Contratante: (insertar el nombre del Contratante)

Proyecto: (insertar nombre del proyecto)

Título del contrato: (indicar el nombre del contrato)

País: (insertar el país donde se realiza la SDO)

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: (indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación)

SDO No: (indicar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones)

El resultado del proceso es

- Adjudicatario

| Nombre: | (ingresar el nombre del oferente seleccionado)) |
| --- | --- |
| Dirección: | (ingresar la dirección del oferente seleccionado) |
| Precio del contrato: | (ingresar el precio de la oferente ganadora) |

- Otros Oferentes

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |
| (ingrese el nombre) | (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado) |

- Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito.

- Plazo para presentar quejas

Con esta Notificación de Intención de Adjudicación, se le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior, con esta transmisión comienza el periodo durante el cual usted puede presentar quejas al resultado notificado, de conformidad con lo establecido en la subcláusula 40 de los DDL

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma: 	______________________________________________

Nombre:	______________________________________________

Título / cargo: 	______________________________________________

Teléfono: 	______________________________________________

Email:	______________________________________________

El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda indicada en los DDL.

En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente

La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el oferente.

(Nota: En el caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta).

Medios de denuncia: https://www.bcie.org/acerca-del-bcie/medios-de-denuncias

El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato.

Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.

Representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato.

Indique la fecha que corresponda treinta días después de la Fecha de terminación Prevista.

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato.

1	El Garante deberá introducir una cantidad que represente el porcentaje del Monto Contractual Aceptado especificado en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

2	Indique la fecha veintiocho días posterior a la fecha prevista de terminación según lo establecido en la Subcláusula CGC 42.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar la posibilidad de añadir el siguiente texto al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en prorrogar por única vez esta garantía, por un período no superior a [seis meses] [un año], en respuesta al pedido de prórroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantía”.